ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

«\_\_»\_\_2024 г. г. Ипатово №

О задачах по подготовке жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25 года

Рассмотрев информацию о подготовке жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25года, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/25года (далее – осенне-зимний период) необходимо подготовить 96 многоквартирных жилых домов, общей площадью 127,011 тыс. кв.м.

Все работы по подготовке жилого фонда к работе в осенне-зимний период будут выполнены за счет средств собственников жилья в соответствии с заключенными договорами, согласно графика производства работ.

Филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»-«Северный» производственно-техническое подразделение «Ипатовское» до 01 октября 2024 года необходимо подготовить к работе в осенне–зимний период: 5 водозаборов, очистные сооружения водопровода и канализации, 1240,6 км водопроводных и 34,9 км канализационных сетей, заменить 0,3км ветхих водопроводных сетей.

Ипатовскому филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» до 01 октября 2024 года необходимо провести работу по подготовке 116 трансформаторных подстанций, 339,796 км линий электропередач, заменить 0,438 км ветхих электрических сетей.

Филиалу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» Светлоградские электрические сети Ипатовские районные электрические сети до 01 октября 2024 года необходимо провести работу по подготовке77,7 км электролиний и 60 трансформаторных подстанций.

Ипатовскому филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» до 01 октября 2024 года необходимо подготовить 28 котельных,28,054 км тепловых сетей, заменить 6,907км ветхих тепловых сетей.

Акционерному обществу «Ипатоворайгаз» до 01 октября 2024 года необходимо провести работы по:

- техническому обследованию подземных газопроводов – 103,324 км;

- техническому обслуживанию кранов и задвижек на газопроводах – 1574 шт.;

- произвести текущий ремонт ГРП – 54 шт.;

- произвести текущий ремонт ШРП – 106 шт.;

- произвести текущий ремонт СКЗ – 86 шт.;

-произвести покраску 10,73 км.газопровода;  
- подготовить 50 единиц техники.

Предприятиями дорожного хозяйства, расположенным на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ведутся работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, находящихся в границах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Планируется подготовка к работе в осенне – зимний период 2976,15 кв. км автомобильных дорог с твердым покрытием, подготовить 10мостов и путепроводов, 2 пескобазы, заготовить 7610 т. противогололедных материалов.

В целях обеспечения необходимых условий для подготовки жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1 Задание по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25г.

1.2. План организационно-технических мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25г.

2. Образовать рабочую группу по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25г. (далее - рабочая группа) и утвердить ее в прилагаемом составе.

3. Управлению по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление по работе с территориями) в пределах своих полномочий:

1) принять меры по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25г.;

2) получить паспорт готовности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к отопительному периоду 2024/25г. в срок до 01 ноября 2024 года;

3) организовать проверку готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. №103;

4) завершить все работы по подготовке жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к осенне-зимнему периоду 2024/25 г. до 01 октября 2024 года.

4. Отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры и молодежной политики), отделу образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел образования) обеспечить своевременную подготовку подведомственных организаций и учреждений к работе в осенне-зимний период 2024/25г. с оформлением паспортов готовности в срок не позднее 15 сентября 2024 года, а также обеспечить погашение задолженности за потребленные услуги жилищно-коммунального хозяйства по подведомственным организациям и учреждениям в срок до 31 декабря 2024 года.

5. Начальникам отделов аппарата, управлений (отделов, комитета) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, главным распорядителям средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- местный бюджет):

5.1. Обеспечить:

1) финансирование ремонтно-профилактических работ объектов ТЭК, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, стоящих на балансе и финансируемых за счет средств местного бюджета;

2) снижение объемов потребления воды, дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии подведомственными организациями и учреждениями не менее чем на 3 процента от объема фактического потребления энергоресурсов в 2023 году;

3) проведение мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений, находящихся в оперативном управлении, приборами учета потребления природного газа, тепловой энергии и электрической энергии, а также ввод в эксплуатацию установленных приборов учета потребления вышеуказанных топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР);

4) перевод социально значимых объектов на отдельные фидеры электроснабжения и обеспечению их автономными резервными источниками электрической энергии. Предусмотреть в местном бюджете на 2025 год необходимые финансовые средства на эти цели.

5.2. Согласовать с финансовым управлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в том числе для подведомственных организаций и учреждений лимиты потребления ТЭР на 2025 год.

5.3. Принять меры по:

1) своевременной оплате текущих платежей и ликвидации имеющихся задолженностей за потребленные ТЭР, в том числе подведомственными организациями и учреждениями, деятельность которых финансируется за счет средств местного бюджета;

2) соблюдению подведомственными организациями и учреждениями режима потребления электрической энергии (мощности).

5.4. Информацию о ходе выполнения настоящего постановления представлять в управление по работе с территориями ежеквартально,до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Рекомендовать:

6.1. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ипатовского района Ставропольского края, филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» «Северный» производственно-техническое подразделение «Ипатовское», Ипатовскому филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», акционерному обществу «Ипатоворайгаз»:

1) принять меры по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также организаций ТЭК к работе в осенне-зимний период 2024/25г. в срок до 01 октября 2024 года;

2) ежемесячно, в период с 01 августа по 01 ноября 2024 года, представлять в рабочую группу отчет по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденный постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7, по имеющимся на балансе объектам жилищно–коммунального хозяйства.

6.2. Акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное предприятие №169», Ипатовскому филиалу государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Стававтодор»:

1) обеспечить своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2024/25г. обслуживаемых автомобильных дорог Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, необходимого количества пескосоляной смеси и снегоуборочной техники;

2) ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в рабочую группу информацию о ходе подготовки автомобильных дорог Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25г.по форме, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

6.3. Акционерному обществу «Ипатоворайгаз» (далее- АО «Ипатоворайгаз»), филиалу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» Светлоградские электрические сети Ипатовские районные электрические сети (далее – Ипатовские РЭС), Ипатовскому филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть», Ипатовскому филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (далее- Ипатовский филиал «Крайтеплоэнерго»):

1) обеспечить выполнение плана организационно-технических мероприятий по подготовке организаций ТЭК, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25г.;

2) ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в рабочую группу информацию о ходе подготовки организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25г., по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) в случае возникновения аварии и других непредвиденных чрезвычайных ситуаций в системах энерго-, тепло- и газоснабжения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края оперативно информировать муниципальное казенное учреждение «Единую дежурно-диспетчерскую службу» Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о причинах, характере и мерах, принимаемых для ликвидации аварии или чрезвычайной ситуации.

7. Управляющей и обслуживающей организации - муниципальному унитарному предприятию«Жилищно-коммунальное хозяйство» Ипатовского района Ставропольского края, управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «Элитар» при подготовке к отопительному периоду 2024/25г. включить в пакет документов по подготовке газифицированных жилых домов акты проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.

8. Ипатовскому участку Светлоградского межрайонного отделения публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт», производственно-техническому подразделению «Ипатовское» филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный», филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Ипатово, Ипатовскому филиалу «Крайтеплоэнерго» и филиалу общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ипатовском районе ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем представлять в управление по работе с территориями информацию по задолженности населения и бюджетных учреждений за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

9. Финансовому управлению администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края осуществлять контроль за целевым использованием выделенных финансовых средств организациями и учреждениями, деятельность которых финансируется за счет средств местного бюджета согласно лимитов потребления ТЭР на 2024 год.

10. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в срок до 01 сентября 2024 года уточнить перечень бесхозяйных объектов электросетевого и газового хозяйства, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, принять меры по признанию права собственности на данные бесхозяйные объекты и заключить договоры со специализированными организациями на их техническое обслуживание.

11. Признать утратившим силу постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 19 июня 2023 г. № 698 «О задачах по подготовке жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2023/24 года».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить исполняющего обязанности заместителя главы администрации –начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ДугинецЛ.С.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина

Проект постановления вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации –начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

Л.С. Дугинец

Визируют:

Первый заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края Т.А. Фоменко

Временно исполняющий обязанности заместителя

главы администрации Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края, начальник отдела

социального развития и общественной безопасности

администрации Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края Е.Ю. Калиниченко

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края М.А. Коваленко

Проект постановления подготовлен управлением по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

Л.С. Дугинец

Рассылка:

|  |  |
| --- | --- |
| В дело | 1 |
| Фоменко Т. А. | 1 |
| Управление по работе с территориями АИГО СК | 3 |
| Захаров А.А. | 1 |
| Неснов А.Д. | 1 |
| Матюхин Д.В. | 1 |
| Баришполь В.И. | 1 |
| Кравченко С.И. | 1 |
| Медяник Н.С. | 1 |
| Середа Э.Б | 1 |
| Зленко О.Н. | 1 |
| Жадик С.Н. | 1 |
| Мазница Л.В. | 1 |
| Контроль | 1 |