ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

«\_\_» \_\_ 2025 г. г. Ипатово №

О задачах по подготовке жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 года

 Рассмотрев информацию о подготовке жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 года, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее.

 В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/26 года (далее – осенне-зимний период) необходимо подготовить 96 многоквартирных жилых домов, общей площадью 126,57тыс. кв. м.

 Все работы по подготовке жилого фонда к работе в осенне-зимний период будут выполнены за счет средств собственников жилья в соответствии с заключенными договорами, согласно графика производства работ.

 Филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»-«Северный» производственно-техническое подразделение «Ипатовское» до 01 октября 2025 года необходимо подготовить к работе в осенне–зимний период: 5 очистных сооружений водопровода, 1 очистное сооружение канализации, 1240,6 км водопроводных и 34,9 км канализационных сетей, заменить 0,76 км ветхих водопроводных сетей.

 Ипатовскому филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» до 01 октября 2025 года необходимо подготовить 30 котельных, 28,05км тепловых сетей, заменить 0,4 км ветхих тепловых сетей.

 Акционерному обществу «Ипатоворайгаз» до 01 октября 2025 года необходимо провести работы по:

- техническому обследованию подземных газопроводов – 87,395 км;

-техническому диагностированию подземных газопроводов-43,948 км;

-техническому диагностированию ПРГ-44 шт.;

- техническому обслуживанию кранов и задвижек на газопроводах – 1678 шт.;

- произвести текущий ремонт ГРП – 55 шт.;

- произвести текущий ремонт ШРП – 171 шт.;

- произвести текущий ремонт СКЗ – 72 шт.;

-произвести покраску 10,581 км. газопровода;
- подготовить 51 единиц техники.

 Предприятиями дорожного хозяйства, расположенным на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ведутся работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, находящихся в границах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Планируется подготовка к работе в осенне – зимний период 2025-26г. 2420,60 кв. км автомобильных дорог с твердым покрытием, подготовить 7 мостов и путепроводов, 2 пескобазы, заготовить 7610 т. противогололедных материалов.

 В целях обеспечения необходимых условий для подготовки жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые:

 1.1 План по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 г.

 1.2. План организационно-технических мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 г.

2. Образовать рабочую группу по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 г. (далее - рабочая группа) и утвердить ее в прилагаемом составе.

3. Управлению по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление по работе с территориями) в пределах своих полномочий:

3.1. Принять меры по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 г.

3.2. Получить паспорт готовности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к отопительному периоду 2025/26 г. в срок до 15 ноября 2025 года.

3.3. Организовать проверку готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

3.4. Завершить все работы по подготовке жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК), расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к осенне-зимнему периоду 2025/26 г. до 01 октября 2025 года.

4. Отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел культуры и молодежной политики), отделу образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел образования) обеспечить своевременную подготовку подведомственных организаций и учреждений к работе в осенне-зимний период 2025/26 г. с оформлением паспортов готовности в срок не позднее 15 сентября 2025 года, а также обеспечить погашение задолженности за потребленные услуги жилищно-коммунального хозяйства по подведомственным организациям и учреждениям в срок до 31 декабря 2025 года.

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» Ипатовского района Ставропольского края (далее-ОО»ЖКХ», обществу с ограниченной ответственностью «Элитар» (далее ООО «Элитар»), филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» «Северный» производственно-техническое подразделение «Ипатовское», Ипатовскому филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», акционерному обществу «Ипатоворайгаз»:

 5.1. Принять меры по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также организаций ТЭК к работе в осенне-зимний период 2025/26 г. в срок до 01 октября 2025 года.

 5.2. Ежемесячно, в период с 01 июля по 01 ноября 2025 года, представлять в рабочую группу отчет по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденный постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7, по имеющимся на балансе объектам жилищно–коммунального хозяйства.

 6. Управляющей и обслуживающей организации – ООО «ЖКХ», управляющей организации - ООО «Элитар» при подготовке к отопительному периоду 2025/26 г. включить в пакет документов по подготовке газифицированных жилых домов акты проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.

 7. Рекомендовать акционерному обществу «Дорожное эксплуатационное предприятие №169», Ипатовскому филиалу государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Стававтодор»:

 7.1. Обеспечить своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду 2025/26 г. обслуживаемых автомобильных дорог Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, необходимого количества пескосоляной смеси и снегоуборочной техники.

7.2. Ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в рабочую группу информацию о ходе подготовки автомобильных дорог Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 г. по форме, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

8. Начальникам отделов аппарата, управлений (отделов, комитета) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, главным распорядителям средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- местный бюджет):

8.1. Обеспечить:

8.1.1. Финансирование ремонтно-профилактических работ объектов ТЭК, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, стоящих на балансе и финансируемых за счет средств местного бюджета.

8.1.2. Снижение объемов потребления воды, дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии подведомственными организациями и учреждениями не менее чем на 3 процента от объема фактического потребления энергоресурсов в 2024 году.

8.1.3. Проведение мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений, находящихся в оперативном управлении, приборами учета потребления природного газа, тепловой энергии и электрической энергии, а также ввод в эксплуатацию установленных приборов учета потребления вышеуказанных топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР).

8.1.4. Перевод социально значимых объектов на отдельные фидеры электроснабжения и обеспечению их автономными резервными источниками электрической энергии. Предусмотреть в местном бюджете на 2026 год необходимые финансовые средства на эти цели.

8.2. Согласовать с финансовым управлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в том числе для подведомственных организаций и учреждений лимиты потребления ТЭР на 2026 год.

8.3. Принять меры по:

 8.3.1. Своевременной оплате текущих платежей и ликвидации имеющихся задолженностей за потребленные ТЭР, в том числе подведомственными организациями и учреждениями, деятельность которых финансируется за счет средств местного бюджета.

 8.3.2. Соблюдению подведомственными организациями и учреждениями режима потребления электрической энергии (мощности).

8.4. Информацию о ходе выполнения настоящего постановления представлять в управление по работе с территориями ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

9. Финансовому управлению администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края осуществлять контроль за целевым использованием выделенных финансовых средств организациями и учреждениями, деятельность которых финансируется за счет средств местного бюджета согласно лимитов потребления ТЭР на 2025 год.

 10. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в срок до 01 сентября 2025 года уточнить перечень бесхозяйных объектов электросетевого и газового хозяйства, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, принять меры по признанию права собственности на данные бесхозяйные объекты и заключить договоры со специализированными организациями на их техническое обслуживание.

 11. Рекомендовать акционерному обществу «Ипатоворайгаз» (далее- АО «Ипатоворайгаз»), филиалу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» «Ставропольэнерго» Светлоградские электрические сети Ипатовские РЭС, Ипатовскому филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть», Ипатовскому филиалу государственного унитарного предприятия «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (далее- Ипатовский филиал «Крайтеплоэнерго»):

11.1. Обеспечить выполнение плана организационно-технических мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 г.

11.2. Ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в рабочую группу информацию о ходе подготовки организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 г., по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

11.3. В случае возникновения аварии и других непредвиденных чрезвычайных ситуаций в системах энерго-, тепло- и газоснабжения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края оперативно информировать муниципальное казенное учреждение «Единую дежурно-диспетчерскую службу» Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о причинах, характере и мерах, принимаемых для ликвидации аварии или чрезвычайной ситуации.

12. Рекомендовать Ипатовскому участку Светлоградского межрайонного отделения публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт», производственно-техническому подразделению «Ипатовское» филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный», филиалу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» г. Ипатово, Ипатовскому филиалу «Крайтеплоэнерго» и филиалу общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ипатовском районе ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем представлять в управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края информацию по задолженности населения и бюджетных учреждений за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

 13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить исполняющего обязанности заместителя главы администрации – начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Дугинец Л.С.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина

Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края

от мая 2025 г. №

Состав рабочей группы

по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также организаций топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период на 2025/26 года

|  |  |
| --- | --- |
| ДугинецЛариса СергеевнаГринькоВалентина ЛеонидовнаОльховский Григорий Юрьевич | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Заместитель начальника управления –начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройствауправления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края  главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| АбдуллаеваГюзель Абдулкадыровна | глава Мало-Барханчакского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Акименко Владимир Ильич | начальник отдела городского хозяйства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края  |
| Баришполь Владимир Иванович | генеральный директор акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 169» (по согласованию) |
| Батрак Виктор Дмитриевич | глава территориального отдела по работе с населением с. Большая Джалга управления по работе с территориями администрации Ипатов- ского муниципального округа Ставропольского края |
| БатраковИван Владимирович | заместитель начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Белоусова Оксана Витальевна | глава Первомайского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| БибикИрина Николаевна | временно исполняющий обязанности главы Леснодачненского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Пономаренко Ольга Анатольевна | исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственно-технического обеспечения» Ипатовского района Ставропольского края |
| ГлушковаОльга Ивановна | глава Винодельненского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Довгалев Юрий Иванович | глава Кевсалинского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| ЗахаровАндрей Александрович | директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство»  |
| Писаренко Геннадий Николаевич | государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора(по согласованию) |
| Крютченко Руита Курбановна | глава Красочного территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| МатюхинДенис Валерьевич | директор Ипатовского филиала государственного унитарного предприятия «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (по согласованию) |
| Медяник Надежда Сергеевна | исполнительный директор акционерного общества «Ипатоворайгаз» (по согласованию) |
| Уманская Елена Юрьевна | глава Советскорунного территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Неснов Андрей Дмитриевич | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Ипатовское (по согласованию) |
| СаверскаяОльга Викторовна | глава Бурукшунского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Середа Эдуард Борисович | директор филиала государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» г. Ипатово (по согласованию) |
| Толочко Любовь Александровна | глава Октябрьского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Шкурупей Анатолий Васильевич | глава Добровольно-Васильевского территориального отдела по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
|  |  |
|  |  |

Приложение 1

к постановлению администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края

от 2025 г. №

ФОРМА

информации о ходе подготовки автомобильных дорог

общего пользования Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края к работе

в осенне-зимний период 2025/26года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объемов работ | Единица измерения | Выполнение задания на период отчета |
| 1. | Подготовка автомобильных дорог общего пользования: | км |  |
| 2. | Подготовка мостов и путепроводов | шт./п.м. |  |
| 3. | Подготовка пескобаз,Заготовка противогололедного материала: | шт.т |  |

Утверждено

постановлением администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края

от 2025 г. №

ПЛАН

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

к работе в осенне-зимний период 2025/26 года

Приложение 1

I. Жилищное хозяйство

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиерайона, города | Подготовка многоквартирных жилых домов |
| всего  | в том числе |
| с централизованным отоплением | с индивидуальным отоплением |
| единиц | тыс. кв.м | единиц | тыс. кв.м | единиц | тыс. кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «ЖКХ» Ипатовского района | 89 | 126,57 | 82 | 111,76 | 7 | 3,04 |
| ООО «Элитар» | 7 | 12,207 | 3 | 2,36 | 4 | 9,41 |
| ВСЕГО: | 96 | 126,57 | 85 | 114,12 | 11 | 12,45 |

II. Теплоэнергетическое хозяйство

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование городского округа | Подготовкакотельных(единиц)  | Подготовкатепловых сетей(км) | Ремонт котельных(единиц)  | Ветхих тепловых сетей (км) | Заменаветхихтепловыхсетей(км) | Подготовка центральных тепловых пунктов (единиц) |
| всего | в том числе находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе, находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе находящихся в муниципальной собственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ипатовский ГО СК | 2 28 |  2 | 28,05 | 2,11 | 0 | 0 | 7,04 | 0,33 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

III. Водопроводно - канализационное хозяйство

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование городского округа | Подготовкаочистныхсооруженийводопровода  | Подготовка водопроводных сетей (км) | Заменаветхих водопроводныхсетей,(км) | Подготовкаочистныхсооружений канализации | Подготовка канализационных сетей, км | Заменаветхих канализационныхсетей,(км) | Подготовканасосных станций водопровода,(единиц) | Подготовка насосных станций канализации(единиц) |
| единиц | тыс.м3в сутки | единиц | тыс.м3в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПТП «Ипатовское» филиала ГУП СК «Крайводоканал» | 5 | 47,6 | 1240,60 | 0,76 | 1 | 9,2 | 34,9 | 0 | 19 | 3 |

IV. Электрохозяйство (по отдельному плану)

V. Прочие объекты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование городского округа | Специальные машины для механизированной уборки, ед. | Улично-дорожная сеть(тыс. кв. м) | Подготовка мостовых сооружений, ед | Подготовка гидротехнических сооружений, ед | Подготовка газопроводов,км | Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, ед. |
| всего | в том численаходящихся в муниципальной собственности |
| всего | в том числе находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе находящихся в муниципальной соственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ипатовский ГО СК | 19 | - | 2420,60 | 660,23 | 7 | - | 84 | - | 103,324 | - | - | - |

VI. Планируемые объемы финансовых средств муниципальных образований и предприятий ЖКХ для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/25 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятия | финансовые средства муниципальных образований (тыс.руб) | финансовые средства предприятий (тыс.руб) |
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
| для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | На строительство объектов ЖКХ | на капитальный ремонт, текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | на строительство объектов ЖКХ | на капитальный ремонт, текущий ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО «ЖКХ» | 50,00 | 50,00 | - | - |  |  |  |  |
| ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | - | - | - | - | 2699,97 |   |  | 2699,97 |
| филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП Ипатовское | - | - | - | - | 1647,00 | 40,0 |  | 1607,00 |
| ИТОГО: | 50,00 | 50,00 | - | - | 4346,97 | 40,00 |  | 4306,97 |

Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края

от 2025 г. №

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического ком­плекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед изм. | План |
| Акционерное общество «Ипатоворайгаз» |
| 1. | Техническое обследование подземных газопроводов  | км. | 87,395 |
|  2. | Техническое обслуживание кранов и задвижек на газопроводах | шт. | 1678 |
| 3. | Диагностика технического состояния :  |  |  |
| Техническое диагностирование (ПРГ) | шт. | 44 |
| Техническое диагностирование подземных газопроводов | км. | 43,948 |
| 4. | Текущий ремонт: |  |  |
| ГРП | шт. | 55 |
| ШРП | шт. | 171 |
| СКЗ | шт. | 72 |
| 5. | Подготовка систем дымоотведения и вентиляции | шт. | 72 |
| 6. | Покраска газопроводов | км. | 10,581 |
| 7. | Подготовка автотранспорта и механизмов к работе | ед. | 51 |
| 8. |  Подготовка систем электроснабжения и связи | ед. | 142 |
| 9. | Подготовка теплогенераторов и систем отопления | ед. | 72 |
| 10. | Подготовка систем водоснабжения и водоотведения | ед. | 18 |
| 11. | Подготовка охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения | ед. | 18 |
| 12. | Ремонт коверов | ед. | 322 |
| 13. | Восстановление и замена опознавательных знаков | ед. | 90 |
| Ипатовский филиал государственного унитарного предприятия «Крайтеплоэнерго» |
| 14. | Подготовка котельных | ед | 30 |
| 15. | Подготовка тепловых сетей | км | 28,05 |
| 16. | Замена ветхих тепловых сетей | км | 0,4 |
| Филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» производственно-техническое подразделение Ипатовское |
| 17. | Подготовка водопроводных сетей | км | 1240,6 |
| 18. | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 0,76 |
| 19. | Подготовка очистных сооружений водопровода | ед.тыс.м3в сутки | 547,6 |
| 20. | Подготовка канализационных сетей | км | 24,4 |
|  | Подготовка очистных сооружений канализации | ед.тыс. куб. м. в сутки | 19,2 |
| 21. | Подготовка насосных станций водопровода | ед. | 5 |
| 22. | Подготовка насосных станций канализации | ед. | 1 |
| Организации электросетевого хозяйства (по отдельному плану) |

 Приложение 2

 к постановлению администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края

от 2025 г. №

ФОРМА

информации о ходе подготовки организаций топливно-энергетического

комплекса, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/26 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед изм. | Зада-ние | % выполнения |
| Акционерное общество «Ипатоворайгаз» |  |
| 1. | Техническое обследование подземных газопроводов  | км |  |  |
|  2. | Техническое обслуживание кранов и задвижек на газопроводах | шт |  |  |
| 3. | Диагностика технического состояния :  |  |  |  |
| газораспределительных пунктов (ГРП) | км |  |  |
| шкафных распределительных пунктов (ШРП) | шт |  |  |
| Техническое диагностирование подземных газопроводов | шт |  |  |
| 4. | Текущий ремонт: |  |  |  |
| ГРП | шт |  |  |
| ШРП | шт |  |  |
| СКЗ | шт |  |  |
| 5. | Подготовка систем дымоотведения и вентиляции | шт |  |  |
| 6. | Покраска газопроводов | км |  |  |
| 7. | Подготовка автотранспорта и механизмов к работе | ед |  |  |
| 8. |  Подготовка систем электроснабжения и связи | шт |  |  |
| 9. | Подготовка теплогенераторов и систем отопления | шт |  |  |
| 10. | Подготовка систем водоснабжения и водоотведения | шт |  |  |
| 11. | Подготовка охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения | шт |  |  |
| 12. | Ремонт коверов | шт |  |  |
| 13. | Восстановление и замена опознавательных знаков | шт |  |  |
| Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распре­делительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Ставрополь­энерго» Светлоградские электрические сети Ипатовские РЭС |
| 8. | Подготовка трансформаторных подстанций | шт |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт ВЛ | км |  |  |
| 10. | Обрезка деревьев по воздушным линиям ВЛ-10кВ | га |  |  |
| Ипатовский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» |  |
| 11. | Подготовка электролиний | км |  |  |
| 12. | Подготовка трансформаторных подстанций | шт |  |  |
| 13. | Замена ветхих электрических сетей | км |  |  |
| Ипатовский филиал государственного унитарного предприятия«Крайтеплоэнерго» |  |
| 14. | Подготовка котельных | ед |  |  |
| 15. | Подготовка тепловых сетей | км |  |  |
| 16 | Замена ветхих тепловых сетей | км |  |  |