проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

______________ 2024 г.                          г. Ипатово                    № ____

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 ноября 2023 г. № 1500

В соответствии с Решениями Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 10 декабря 2024 г. № 164 «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от ___ декабря 2024 г. № ____ «_____________________________________», постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 ноября 2023 г. № 1500 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 02 февраля 2024 г. № 77, от 12 февраля 2024 г. №110, от 18 апреля 2024 г. № 503, от 26 апреля 2024 г. № 562, от 28 мая 2024 г. № 752, от 18 июля 2024 г. № 1027).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ипатовский информационный вестник».

3. Отделу по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего   обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С. Дугинец.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

Глава Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                В.Н. Шейкина

________________________________________________________________________

Проект постановления подготовил и вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

Л.С. Дугинец

Визируют:

Первый заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края                                                                              Т.А. Фоменко

Временно исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края, начальник отдела

социального развития и общественной

безопасности администрации Ипатовского

муниципального округа Ставропольского края                              Е.Ю. Калиниченко

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края                                                                          М.А. Коваленко

Начальник финансового управления

администрации Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края                                                                          Л.Г. Домовцова

Начальник отдела экономического

развития администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края                                                                             Ж.Н. Кудлай

Рассылка:

| В дело | 2 |
| --- | --- |
| Управление по работе с территориями | 2 |
| Финансовое управление АИМО СК | 1 |
| Отдел правового и кадрового обеспечения АИМО СК | 1 |
| Отдел по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий АИМО (на сайт) | 1 |
| Отдел экономического развития АИМО СК | 1 |
| Вестник | 1 |
| Прокуратура (проект) | 1 |
| Консультант Плюс | 1 |
| Регистр | 1 |
| Регистр (Родителева) | 1 |

Сайт независимая экспертиза                                                            1

|  | Утверждены постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от___________2024 г. № |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 ноября 2023 г. № 1500

1. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» | Объем финансового обеспечения Программы составит 1 152 599,28 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 309 069,50 тыс. рублей в том числе по годам: 2024 год- 77 592,49 тыс. рублей; 2025 год- 49 546,89 тыс. рублей; 2026 год- 43 694,99 тыс. рублей; 2027 год- 46 078,38 тыс. рублей; 2028 год- 46 078,38 тыс. рублей; 2029 год- 46 078,38 тыс. рублей. бюджет Ставропольского края 843 529,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год- 479 430,86 тыс. рублей; 2025 год- 269 098,93 тыс. рублей; 2026 год- 94 999,99 тыс. рублей; 2027 год- 00,00 тыс. рублей; 2028 год- 00,00 тыс. рублей; 2029 год- 00,00 тыс. рублей». |
| --- | --- |

2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» | Объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края составит 75035,15 тыс. рублей в том числе по годам: 2024 год – 17 496,75 тысяч рублей; 2025 год – 8 707,68 тысяч рублей; 2026 год – 10 707,68 тысяч рублей; 2027 год – 10 707,68 тысяч рублей; 2028 год – 10 707,68 тысяч рублей; 2029 год – 10 707,68 тысяч рублей». |
| --- | --- |

3. В паспорте подпрограммы «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» Приложения 2 к Программе:

3.1 Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» добавить абзацем следующего содержания:

«прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения строительства и реконструкции местных автомобильных дорог».

3.2 Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы» | Объем финансового обеспечения подпрограммы составит 1 077 564,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 234034,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 60 095,74 тыс. рублей; 2025 год – 40 839,21 тыс. рублей; 2026 год – 32 987,30 тыс. рублей; 2027 год – 33 370,70 тыс. рублей; 2028 год – 33 370,70 тыс. рублей; 2029 год – 33 370,70 тыс. рублей бюджет Ставропольского края 843 529,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 479 430,86 тыс. рублей; 2025 год – 269 098,93 тыс. рублей; 2026 год – 94 999,99 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей; 2028 год – 0,00 тыс. рублей; 2029 год – 0,00 тыс. рублей». |
| --- | --- |

3.3 Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» добавить абзацем следующего содержания:

«прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения строительства и реконструкции местных автомобильных дорог с 2024 по 2029 года на 1,105 км».

3.4 Раздел «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» добавить пунктом:

«6. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в результате проведения работ по строительству и реконструкции местных автомобильных дорог к 2029 г. - 1,105 км».

4. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

и обеспечение безопасности

дорожного движения Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края»

Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 Программы: Обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий | единиц | 16 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 "Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Увеличение количества изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения к уровню прошлого года | процентов | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 104,00 | 106,00 | 108,00 | 110,00 | 112,00 |
|  | Задача 2 "Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Увеличение количества проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ к уровню прошлого года | процентов | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 116,00 | 120,00 | 124,00 |
|  | Задача 3 "Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество замененных и установленных дорожных знаков | единиц | 164 | 138 | 72 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.3.2. | Количество обустроенных пешеходных переходов | единиц | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.3 | Увеличение протяженности автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения к общей протяженности автомобильных дорог | процентов | 12,0 | 12,00 | 15,0 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 |
|  | Задача 4 "Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | доля проведенных профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствии программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в общем количестве запланированных мероприятий | процентов | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Цель 2 Программы: Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процентов | 72,40 | 70,37 | 31,2 | 69,02 | 68,38 | 67,73 | 67,09 | 66,44 |
| 2.2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Ипатовского муниципального округа, в общей численности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | процентов | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,41 | 3,40 | 3,39 | 3,38 | 3,37 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог | км | 18,02 | 15,76 | 23,093 | 10,397 | 4,105 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.1.2. | Протяженность отремонтированных тротуаров на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | км | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.3. | Доля реализованных инициативных проектов к общему количеству инициативных проектов | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1.4. | доля изготовленной проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (мосты) к общему количеству мостов | процентов | - | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,50 | 6,60 |
| 2.1.5. | количество проведенных мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | мероприятий | - | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.1.6. | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог | км | - | - | 0,284 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.1.7. | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения строительства и реконструкции местных автомобильных дорог | км | - | - | 1,105 | - | - | - | - | - |
|  | Задача 2 «Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | маршрутов | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.2.2. | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, к общему количеству перевозчиков | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

5. Задачу 1 «Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы» Подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» Приложения 3 к Программе добавить пунктом 2.1.7 следующего содержания:

«

| 2.1.7 | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог | км | - | - | - | 1,105 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

6. Задачу 1 «Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы» Подпрограммы 2 «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» Приложения 4 к Программе добавить пунктом II.1.5 следующего содержания:

«

| II.1.5 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | выполнение функций (услуг) отделами администрации, отделами (управлениями) администрации со статусом юридического лица | Управление | 2024 г. | 2029 г. | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения строительства и реконструкции местных автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы и

обеспечение безопасности дорожного

движения Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ

СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю, участнику программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  | 2027г. |  | 2028г. |  | 2029г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 557023,35 | 318645,82 | 138694,98 |  | 46078,38 |  | 46078,38 |  | 46078,38 |  |
|  |  | - бюджетные ассигнования бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – ассигнования местного бюджета) | 77592,49 | 49546,89 | 43694,99 |  | 46078,38 |  | 46078,38 |  | 46078,38 |  |
|  |  | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | - средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 479430,86 | 269098,93 | 94999,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 557001,35 | 318633,82 | 138682,98 |  | 46066,38 |  | 46066,38 |  | 46066,38 |  |
|  |  | соисполнителю | 22,00 | 12,00 | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  |
|  |  | в том числе участнику Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | - Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| I.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 17496,75 | 8707,68 | 10707,68 |  | 12707,68 |  | 12707,68 |  | 12707,68 |  |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 17496,75 | 8707,68 | 10707,68 |  | 12707,68 |  | 12707,68 |  | 12707,68 |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 17474,75 | 8695,68 | 10695,68 |  | 12695,68 |  | 12695,68 |  | 12695,68 |  |
|  |  | соисполнителю | 22,00 | 12,00 | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  |
|  |  | в том числе участнику Подпрограммы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| I.1.1. | По основному мероприятию «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.2. | По основному мероприятию «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 22,00 | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 22,00 | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 22,00 | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |
|  |  | в том числе участнику Подпрограммы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| I.1.3. | По основному мероприятию «Улучшение условий дорожного движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» | Всего, в том числе: | 17474,75 | 8695,68 |  | 10695,68 |  | 12695,68 |  | 12695,68 |  | 12695,68 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 17474,75 | 8695,68 |  | 10695,68 |  | 12695,68 |  | 12695,68 |  | 12695,68 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 17474,75 | 8695,68 |  | 10695,68 |  | 12695,68 |  | 12695,68 |  | 12695,68 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе участнику Подпрограммы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| I.1.4. | По основному мероприятию «Проведение профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве» | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 539526,60 | 309938,14 |  | 127987,29 |  | 33370,70 |  | 33370,70 |  | 33370,70 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 60095,74 | 40839,21 |  | 32987,30 |  | 33370,70 |  | 33370,70 |  | 33370,70 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 479430,86 | 269098,93 |  | 94999,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 539526,60 | 309938,14 |  | 127987,29 |  | 33370,70 |  | 33370,70 |  | 33370,70 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе участнику Подпрограммы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| I.2.1. | По основному мероприятию «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Всего, в том числе: | 505835,97 | 221967,11 |  | 127317,09 |  | 32700,50 |  | 32700,50 |  | 32700,50 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 39667,10 | 31967,11 |  | 32317,10 |  | 32700,50 |  | 32700,50 |  | 32700,50 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 466168,87 | 190000,00 |  | 94999,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 505835,97 | 221967,11 |  | 127317,09 |  | 32700,50 |  | 32700,50 |  | 32700,50 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе участнику Подпрограммы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| I.2. 1.1. | По мероприятию «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (муниципальных округов и городских округов) | Всего, в том числе: | 491681,48 | 213324,99 |  | 99999,99 |  | 25000,00 |  | 25000,00 |  | 25000,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 25511,61 | 23324,99 |  | 5000,00 |  | 25000,00 |  | 25000,00 |  | 25000,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 466169,87 | 190000,00 |  | 94999,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 491681,48 | 213324,99 |  | 99999,99 |  | 25000,00 |  | 25000,00 |  | 25000,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе участнику Подпрограммы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| I.2.2. | По основному мероприятию «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Всего, в том числе: | 5975,00 | 300,20 |  | 300,20 |  | 300,20 |  | 300,20 |  | 300,20 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 5975,00 | 300,20 |  | 300,20 |  | 300,20 |  | 300,20 |  | 300,20 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 5975,00 | 300,20 |  | 300,20 |  | 300,20 |  | 300,20 |  | 300,20 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе участнику Подпрограммы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| I.2.3. | По основному мероприятию «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | Всего, в том числе: | 7264,91 | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 363,25 | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 6901,66 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 7264,91 | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе участнику Подпрограммы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| I.2.4. | По основному мероприятию «Реализация инициативных проектов» | Всего, в том числе: | 20450,72 | 18189,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 14090,39 | 7501,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 6360,33 | 10687,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 20450,72 | 18189,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе участнику Подпрограммы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| I.2.5. | По основному мероприятию «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего, в том числе: | 0,00 | 69111,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | ассигнования местного бюджета | 0,00 | 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0,00 | 68411,43 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | соисполнителю | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | в том числе участнику Подпрограммы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | средства участников Программы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| I.2.6 | По основному мероприятию «Обеспечение транспортного сообщения» | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |