Приложение 3

к постановлению администрации

Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края

от 13 августа 2024 г. № 1139

Задание и перечень мероприятий по реконструкции и эксплуатации гидротехнического сооружения – мелиоративная система с кадастровым номером 26:02:000000:9237, находящегося в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Мероприятия | Плановые расходы на реализацию мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | Источник средств на реализацию мероприятий | Срок модернизации и ввода в эксплуатацию |
| 1 | Реконструкция и эксплуатации гидротехнического сооружения – мелиоративная система с кадастровым номером 26:02:000000:9237, находящегося в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Обеспечение требуемого уровня надежности работы гидротехнического сооружения | -удаление травяной растительности и камыша, кустарников и мелколесья;  - ремонт водозаборного сооружения | 700,00 | Инвестиции концессионера | 2024 - 2025 год |
| 2 | Эксплуатация гидротехнического сооружения – мелиоративная система с кадастровым номером 26:02:000000:9237, находящегося в собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского краяс ежегодными профилактическими работами для поддержания её в пригодном для дальнейшего использования состоянии | Обеспечение требуемого уровня надежности и дальнейшей эксплуатации | - приобретение противофильтрационной мембраны;  - удаление сорной растительности с откосов и дна канала путем срезания древесно-кустарниковой и травянистой растительности;  - удаления оставшихся пней, уборки с очищаемой территории срезанной растительности и ее утилизации, окашивание откосов каналов;  - содержание и ремонт сооружений, расположенных на канале, для возможного дальнейшего использования расчистка русла с восстановлением проектного сечения и устройством противофильтрационной мембраны, либо устройством водопропускной трубы;  -ремонт бетонной поверхности ремонтными составами | 9300,00 | Инвестиции концессионера | 2025-2044 годы |
|  | Итого | | | 10 000,00 |  |  |