**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

24 марта 2025 г. г. Ипатово № 327

О ходе реализации за 2024 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023г. № 1747

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление) о ходе реализации за 2024 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023 г. № 1747 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 апреля 2024 г. № 478, от 18 июля 2024 г. № 1029, от 26 июля 2024 г. № 1055, от 28 декабря 2024 г. № 1733) (далее - Программа), администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа»;

- «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»;

- «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

С учетом внесенных изменений на реализацию программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 143224,74 тысяч рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 297,72 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 17480,54 тысяч рублей, бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет)– 125446,48 тысяч рублей, в том числе целевых средств граждан 4869,74 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств за счет всех источников финансирования сложилось в объеме 141345,45 тысяч рублей (98,70 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета - 297,72 тысяч рублей (100,00 процентов к бюджетной росписи), краевых средств – 17480,54 тысяч рублей, (100,00 процентов к бюджетной росписи), средств местного бюджета – 123567,19 тысяч рублей (98,50 процентов к бюджетной росписи), в том числе целевых средств граждан 4869,74 тысяч рублей (100,00 процентов к бюджетной росписи).

Программой предусмотрена реализация 18 основных мероприятий с выполнением 31 контрольного события. В 2024 году осуществлялась реа-лизация 14 мероприятий и 26 контрольных события. Контрольные события в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, выполнены в полном объеме.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 21131,27 тысяч рублей, освоено- 20855,01 тысяч рублей (98,70 процентов к бюджетной росписи). Денежные средства были направлены на оплату энергосервисного контракта на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения в г.Ипатово.

На реализацию Подпрограммы Благоустройство территории в 2024 году предусматривалось 52556,59 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 51360,94 тысяч рублей (97,73 процента к бюджетной росписи).

Денежные средства направлены на содержание смотрителя, вывоз твердых коммунальных отходов с территории кладбищ.

Выполнены работы по вывозу отходов с несанкционированных свалок на территории Ипатовского муниципального округа, общая сумма затраченных средств составила 4218,13 тысяч рублей. Вывезено более 3598 м3 отходов. Обустроена контейнерная площадка по ул. Циолковского. Закуплены 4 контейнера и один бункер 8м3 для мусора на сумму 238,80 тысяч рублей.

Выполнены работы по покосу высокостебельной травы площадью 15,34 га на сумму 798,71 тысяч рублей, покос высокостебельной растительности в рамках проведенных субботников на площади 33,96 Га. Проведены работы по обрезке деревьев в количестве 60 штук на сумму 620,0 тысяч рублей.

На мероприятия, связанные с оплатой и содержанием уличного освещения затрачено 13377,87 тысяч рублей.

В отчетном году в рамках реализации подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» реализовано 11 инициативных проектов, основанных на местных инициативах, с общим объемом финансирования 26461,29 тысяч рублей.

Инициативные проекты направлены на благоустройство территорий в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края: ограда двух кладбищ - в поселке Советское Руно и селе Большая Джалга; благоустройство четырех скверов и парковых зон – в селах Бурукшун и Октябрьское, Красная Поляна, поселке Красочный; обустройство детского и спортивного оборудования в ауле Малый Барханчак, г. Ипатово; благоустройство общественной территории в с. Золотаревка, с. Первомайское, поселке Большевик.

Выполнены работы на сумму 1427,74 тысяч рублей по обустройству детской площадки в г. Ипатово по ул. Юбилейная,12. На площадке установлено детское оборудование, скамейки и урна.

Выполнены работы по ремонту детских площадок на сумму 149,96 тысяч рублей.

На реализацию Подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны» с учетом изменений в 2024 году предусматривалось 10448,72 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 10405,55 тысяч рублей (99,59 процентов), которые были направлены на мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ЕДДС» (заработная плата сотрудников МКУ «ЕДДС», коммунальные услуги и оплату средств связи) и создание АСГ муниципального округа (закупка оборудования, имущества, ремонт помещений), также закуплены средства индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -11 шт.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» с учетом изменений в 2024 году предусматривалось 59088,16 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 58723,95 тысяч рублей. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности Управления и мероприятия, связанные с предупреждением банкротства муниципального унитарного предприятия.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 2024 года муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023г. № 1747 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 апреля 2024 г. № 478, от 18 июля 2024 г. № 1029, от 26 июля 2024 г. № 1055, от 28 декабря 2024г. № 1733) (далее - Программа).

2. Отделу по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина