**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

24 марта 2025 г. г. Ипатово № 328

О ходе реализации за 2024 год муниципальной программы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 - 2029 годы», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 1721

 Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о ходе реализации за 2024 год муниципальной программы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 - 2029 годы», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 1721 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 31 мая 2024 г. № 770, от 24 декабря 2024 г. № 1732) (далее - Программа) администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее.

 Программа включает в себя подпрограмму «Современная городская среда».

 С учетом внесенных изменений на реализацию программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 17840,38 тысяч рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 17473,42 тысяч рублей, бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет)– 366,96 тысяч рублей.

 Фактическое освоение денежных средств за счет всех источников финансирования сложилось в объеме 17721,43 тысяч рублей (99,34процента к бюджетной росписи), в том числе за счет краевых средств – 17473,42 тысяч рублей, (100 процентов к бюджетной росписи), средств местного бюджета – 248,01 тысяч рублей (67,59 процентов к бюджетной росписи).

 В рамках Программы предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. В отчетном году в соответствии с постановлением Правительства РФ 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» администрацией Ипатовского муниципального округа проведено рейтинговое голосование по определению общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке. По итогам рейтингового голосования победителем рейтингового голосования названа общественная территория в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а (1-я очередь).

 Для реализации мероприятия на выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а (1-я очередь), выполнен и утвержден дизайн проект и сметная документация. На сметную документацию выполнено заключение о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, проведены закупочные процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по проекту и заключен муниципальный контракт № 82 от 09 января 2025 г. на выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а (1-я очередь). Сроки выполнения работ август 2025 г.

 Выполнен муниципальный контракт от 26 сентября 2023 г. № 65 на выполнение работ по благоустройству парковой зоны по ул. Ленинградская 60 в (площадь напротив гостиницы) в г. Ипатово.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о ходе реализации за 2024 год муниципальной программы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 - 2029 годы», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 1721 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 31 мая 2024 г. № 770, от 28 декабря 2024 г. № 1732) (далее - Программа).

 2. Отделу по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина