**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

07 июля 2025 г. г. Ипатово № 743

О ходе выполнения за январь - март 2025 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 ноября 2023 г. № 1500

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о ходе выполнения за январь - март 2025 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 ноября 2023 г. № 1500 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 02 февраля 2024 г. № 77, от 12 февраля 2024 г. № 110, от 18 апреля 2024 г. № 503, от 26 апреля 2024 г. №562, от 28 мая 2024 г. № 752, от 18 июля 2024 г. № 1027, от 24 декабря 2024 г. № 1731, от 24марта 2025г. № 326) (далее - Программа) администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края».

Программа предусматривает выполнение в 2025 году мероприятий с общим объемом финансирования 339 206,83 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее-краевой бюджет) – 269 098,93 тысяч рублей, бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 70 107,90 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составило – 6 702,47 тыс. рублей (2,0 процента к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 825,80 тысяч рублей (1,0 процента к плану), местного бюджета – 3 876,67 тысяч рублей – (5,5 процента к плану).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2025 году мероприятий с объемом финансирования из местного бюджета – 18 582,62 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 1 154,53 тысяч рублей (6,2 процента к плану).

В отчетном периоде проведено 38 мероприятий (викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных организаций).

На официальных сайтах администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края размещено 13 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения.

В рамках мероприятий по улучшению движения и устранению аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования в отчетном периоде выполнено содержание 7 светофорных объектов

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусматривает выполнение в 2025 году мероприятий с объемом финансирования 320 624,21 тысяч рублей. За отчетный период кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 5 547,94 тыс. рублей (1,7 процента к плану).

Денежные средства были направлены на строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к детскому лагерю Лесная Сказка от автомобильной дороги «Подъезд к селу Лесная Дача от автомобильной дороги «Преградное- Тахта- Ипатово» и на реализацию инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Лермонтова, ул. Красноармейская с. Большая Джалга.

Осуществлено обслуживание 17 автобусных маршрутов.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о ходе выполнения за январь- март 2025 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 ноября 2023 г. № 1500 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 02 февраля 2024 г. № 77, от 12 февраля 2024 г. № 110, от 18 апреля 2024 г. № 503, от 26 апреля 2024 г. №562, от 28 мая 2024 г. № 752, от 18 июля 2024 г. № 1027, от 24 декабря 2024 г. № 1731, от 24марта 2025г. № 326) (далее - Программа).

2. Поручить управлению по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом-графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2025 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения – до 25 декабря 2025 года).

2.3 Ежеквартально (кроме IV квартала 2025 г.) проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке.

(срок исполнения - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

3. Отделу по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С. Дугинец.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина

Проект постановления подготовил и вносит исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

Л.С. Дугинец

Визируют:

Временно исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края, начальник отдела

социального развития и общественной

безопасности администрации Ипатовского

муниципального округа Ставропольского края Е.Ю. Калиниченко

Начальник отдела экономического

развития администрации

Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края Ж.Н. Кудлай

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края М.А. Коваленко

Рассылка:

В дело 1

Фоменко Т.А. 1

Отдел экономического развития АИМО СК 1

Управление по работе с территориями АИМО СК 3

Отдел правового и кадрового обеспечения АИМО СК 1

Отделу по организационным, общим вопросам,

связям с общественностью, автоматизации и

информационных технологий АИМО СК 1