**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

27 декабря 2023 г. г. Ипатово № 1721

Об утверждении муниципальной программы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края«Формирование современной городской среды» на 2024 - 2029 годы»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Законом Ставропольского края от 30 мая 2023 г. № 46-кз «О наделении Ипатовского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ипатовского муниципального округа Ставропольского края«Формирование современной городской среды» на 2024 – 2029 годы»

 2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

 от 23 марта 2018 г. № 302 «Об утверждении муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы»;

 от 09 апреля 2018 г. № 415 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 25 мая 2018 г. № 628 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 29 декабря 2018 г. № 1747 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 18 апреля 2019 г. № 689 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 29 ноября 2019 г. № 1779 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 30 декабря 2019 г. № 1994 «О внесении изменений в постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 302 «Об утверждении муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы»;

 от 30 марта 2020 г. № 432 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 30 сентября 2020 г. № 1322 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 30 декабря 2020 г. № 1856 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 03 марта 2021 г. № 231«О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 30 декабря 2021 г. № 2021 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 07 июля 2022 г. № 967«О внесении изменения в приложение 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 302»;

 от 13 октября 2022 г. № 1637«О внесении изменения в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 26 декабря 2022г. № 1963 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 17 марта 2023г. № 283 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302»;

 от 07 июля 2023г. № 799 «О внесении изменений в муниципальную программу Ипатовского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. №302».

 3. Обнародовать настоящее постановление в муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская централизованная библиотечная система» Ипатовского района Ставропольского края.

 4. Отделу по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации - начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С. Дугинец

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края В.Н. Шейкина

Утверждена

постановлением администрации

Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края

от 27 декабря 2023 г. № 1721

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2024 - 2029 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2024 - 2029 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 - 2029 годы (далее - программа) |
| Ответственный исполнитель программы | управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление) |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | физические лица; |
|  | юридические лица |
| Подпрограмма ПрограммыЦель программы |  «Современная городская среда»Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения цели ПрограммыСрок реализации программы | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края2024 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | объем финансового обеспечения программы составит 17820,91 тысяч рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края составит 347,49 тысяч рублей~~,~~ в том числе по годам: |
|  | 2024 год – 72,49 тысяч рублей; |
|  | 2025 год – 55,00 тысяч рублей; |
|  | 2026 год – 55,00 тысяч рублей; |
|  | 2027 год – 55,00тысяч рублей; |
|  | 2028 год – 55,00 тысяч рублей; |
|  | 2029 год - 55,00 тысяч рублей.за счет средств бюджета Ставропольского края – 17473,42 тысяч рублей, в том числе по годам:2024 год – 17473,42 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год - 0,00 тысяч рублей;2027 год – 0,00 тысяч рублей;2028 год – 0,00 тысяч рублей;2029 год - 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского краяв 2029 году составит 45,00% |

Приоритеты и цели реализуемой в Ипатовском муниципальном округе

Ставропольского края муниципальной политики в сфере реализации программы

Анализ сферы благоустройства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Ипатовский округ) показал, что в последние годы в Ипатовском округе проводилась большая и целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства Ипатовском округе имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий.

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

На территории Ипатовского округа имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в Ипатовском округе составляет 191ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 2023 год составило 101 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 2029 год составило 90 единиц. За период с 2018 года по 2023 год благоустроена 101 общественная территорий, общее число благоустроенных общественных территорий составило 101 единица, или 52,9 % от общего числа общественных территорий.

Адресный [перечень](#P918) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2024 - 2029 годах (далее - адресный перечень общественных территорий), приведен в приложении 5 к программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. №279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее - Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня, справочно, указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Ипатовского округа. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ, приведена в [приложении 5](#P791) к программе.

Администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- администрация Ипатовского округа) вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Ипатовского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее - межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно - субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Ипатовского округа заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, устанавливает минимальный трехлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, со финансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Ипатовском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее - цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Ипатовском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Ипатовского округа.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

На территории Ипатовского округа имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Общее количество дворовых территорий в Ипатовском округе составляет 169 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования по состоянию на 2024 год составило 104 ед.

Общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 2029 год составило 65 ед.

 Работы по благоустройству дворовых территорий в Ипатовском округе могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее - минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Ипатовском округе включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее - дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом администрации Ипатовского округа.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в Ипатовском округе возлагается на администрацию Ипатовского округа.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. №106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный [перечень](#P1252) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2024 - 2029 годах, приведен в приложении 6 к программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация Ипатовского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Ипатовского округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Ипатовского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Ипатовского округа межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Ипатовского округа обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, устанавливает минимальный трехлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, со финансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23августа 2017г. № 332-п расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Ипатовского округа одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ипатовского округа, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ипатовского округа, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Ипатовского округа самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Ипатовском округе, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Ипатовском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Ипатовском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На территории Ипатовского округа имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2029 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденными решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 29 (далее соответственно - объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией Ипатовского округа и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2029 года.

4. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 55 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной программы, расширения участия общественности в ее реализации, постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края утверждается общественная комиссия по формированию современной городской среды, в состав которой включаются представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц (далее - общественная комиссия).

Ежегодно принимается постановление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустройству в первоочередном порядке в текущем году, установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией Ипатовского округа и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация Ипатовского округа обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее 8573 человек, что составляет 15,0 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском округе, а также для увеличения к 2029 году числа участников обсуждения до 55 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском округе.

Помимо этого, администрацией Ипатовского округа и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальной программы по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее - голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию комфортной городской среды в Ставропольском крае».

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» запланировано обеспечение участия в голосовании в 2029 году 19763 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ипатовского округа, что составляет 45,00 % общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ипатовского округа.

[Сведения](#P284) об индикаторах и показателях решения задач подпрограмм Программы, описание основных ожидаемых конечных результатов и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.

[Перечень](#P379) основных мероприятий подпрограмм Программы, способствующих достижению основных целей, приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края «Формирование

современной городской среды»

на 2024 - 2029 годы»

ПОДПРОГРАММА

«СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2024 - 2029 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2024 - 2029 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Современная городская среда» муниципальной программы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 - 2029 годы (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление) |
| Участники подпрограммы | физические лица; |
|  | юридические лица |
| Задачи подпрограммы | обеспечение формирования единого облика Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач подпрограммы | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; |
|  | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; |
|  | количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий; |
|  | доля реализованных дизайн-проектов к общему количеству утвержденных дизайн-проектов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2029 |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 17820,91 тысяч рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края составит 347,49 тысяч рублей~~,~~ в том числе по годам: |
|  | 2024 год – 72,49 тысяч рублей; |
|  | 2025 год – 55,00 тысяч рублей; |
|  | 2026 год – 55,00 тысяч рублей; |
|  | 2027 год – 55,00тысяч рублей; |
|  | 2028 год – 55,00 тысяч рублей; |
|  | 2029 год - 55,00 тысяч рублей.за счет средств бюджета Ставропольского края – 17473,42 тысяч рублей, в том числе по годам:2024 год – 17473,42 тысяч рублей;2025 год – 0,00 тысяч рублей;2026 год - 0,00 тысяч рублей;2027 год – 0,00 тысяч рублей;2028 год – 0,00 тысяч рублей;2029 год - 0,00 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий 100 % к 2029 году; |
|  | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 100,00% к 2029году; |
|  | количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий 19763 к 2029 году; |
|  | ежегодная доля реализуемых дизайн-проектов к общему количеству утвержденных дизайн-проектов - 100,00% |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация мероприятия предполагает проведение работ по благоустройству общественных территорий, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, организацию управлением проведения однодневного субботника по уборке дворовых территорий и общественных территорий в Ипатовском округе, включенных в адресные перечни дворовых территорий и адресные перечни общественных территорий.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление. Кроме того, реализация мероприятия осуществляется участниками Подпрограммы.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия станет:

1. увеличением доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий к 2029 году на 100,00 %;
2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к 2029 году- 100,00%;
3. увеличение количества граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий к 2029 году до 19763 единиц.

 2. Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджета.

Реализация мероприятия предполагает разработку и утверждение дизайн-проектов благоустраиваемых территорий, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственным исполнителем данного мероприятия является управление. Кроме того, реализация мероприятия осуществляется участниками Подпрограммы.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия станет ежегодная стопроцентная реализация дизайн- проектов к общему количеству утвержденных дизайн- проектов.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к муниципальной программеИпатовского муниципального округаСтавропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024- 2029 годы» |

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2024 - 2029 ГОДЫ» И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели программы по годам |  |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель Программы: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края | процентов | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 37,50 | 40,00 | 42,50 | 45,00 |
| Подпрограмма 1. «Современная городская среда» |
| Задача 1 Подпрограммы Обеспечение формирования единого облика Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий  | процентов | 35,60 | 43,50 | 52,90 | 62,30 | 71,70 | 81,20 | 90,60 | 100,00 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | 20,30 | 20,30 | 61,40 | 72,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | единиц | 18522 | 14748 | 15485 | 16259 | 17072 | 17926 | 18822 | 19763 |
| 5 | Доля реализованных дизайн-проектов к общему количеству утвержденных дизайн-проектов | процентов | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к муниципальной программеИпатовского муниципального округаСтавропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024- 2029 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2024 - 2029 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы |
| начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограмма 1. «Современная городская среда» |
| Задача 1 Подпрограммы 1. Обеспечение формирования единого облика Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнение функций (услуг) отделами администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация), структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями; Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель - управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Участники подпрограммы - физические лица, юридические лица | 2024 | 2029 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края; |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; |
| количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий. |
| 2 | Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджета | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями; Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель - управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Участники подпрограммы - физические лица, юридические лица | 2024 | 2029 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края;доля реализованных дизайн-проектов к общему количеству утвержденных дизайн-проектов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к муниципальной программеИпатовского муниципального округаСтавропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024- 2029 годы» |

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2024-2029 ГОДЫ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю, участнику программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Программа «Формирование современной городской среды»** | **Всего, в том числе:** | **17545,91** | **55,00** | **55,00** | **55,00** | **55,00** | **55,00** |
| **бюджетные ассигнования бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее –ассигнования местного бюджета)** | **72,49** | **55,00** | **55,00** | **55,00** | **55,00** | **55,00** |
| **средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет)** | **17473,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **из них предусмотренные:** |  |  |  |  |  |  |
| **ответственному исполнителю** | **17545,91** | **55,00** | **55,00** | **55,00** | **55,00** | **55,00** |
| **в т. ч. участнику Программы** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **соисполнителю** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **налоговые расходы местного бюджета** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Подпрограмма «Современная городская среда»» | Всего, в том числе: | 17545,91 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| ассигнования местного бюджета | 72,49 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 17473,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю  | 17545,91 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| в т. ч. участнику Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Всего, в том числе: | 17545,91 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| ассигнования местного бюджета | 72,49 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 17473,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 17545,91 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| в т. ч. участнику Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  1.1.2 | Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджета | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т. ч. участнику Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5к муниципальной программеИпатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 - 2029 годы» |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2024 - 2029 ГОДАХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 год |
| 1 | Город Ипатово, общественная территория по ул. Ленинградская | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Городская среда) |
| 2 | Город Ипатово, парковая зона «1001 город России» по ул. Орджоникидзе между ул. Ленинградской и ул. Гагарина | Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами» (далее - Управление финансами) |
| 3 | Село Большая Джалга, детская спортивная площадка для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта | Управление финансами |
| 4 | Село Лиман, детская спортивная площадка для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта | Управление финансами |
| 5 | Село Тахта, территория парка (I очередь) | Управление финансами |
| 2019 год |
| 6 | Село Октябрьское, многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута | Управление финансами |
| 7 | Село Тахта, территория парка (II очередь) | Управление финансами |
| 8 | Город Ипатово, спортивно-игровой комплекс | Управление финансами |
| 9 | Город Ипатово, Городской пляж (I очередь) Городской пляж (II очередь) | Городская среда Муниципальная программа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы» |
| 10 | Село Бурукшун, кладбище | Управление финансами |
| 11 | Село Кевсала, парк Победы | Управление финансами |
| 12 | Село Большая Джалга, парковая зона отдыха (I очередь) | Управление финансами |
| 13 | Село Первомайское, детская спортивная площадка для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта | Управление финансами |
| 14 | Село Красная Поляна, ул. Механизаторов (зона отдыха) | Муниципальная программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее - Малое село) |
| 15 | Село Лесная дача, ул. Ленина (сквер, зона отдыха | Малое село |
| 16 | Город Ипатово, тротуар по ул. Гагарина | Управление финансами |
| 2020 год |
| 17 | Город Ипатово, спортивно-игровой комплекс по ул. Шейко, 26 | Управление финансами |
| 18 | Село Большая Джалга, парковая зона отдыха | Управление |
|  | (II очередь) | финансами |
| 19 | Село Бурукшун, парковая зона N 1 | Управление финансами |
| 20 | Поселок Советское Руно ремонт тротуаров на общественных территориях по ул. Набережная, Дорожная, Почтовая, Интернациональная, Заливаднего, Северная-Зеленая, Ливенского, Прудная, Южная | Управление финансами |
| 21 | Аул Юсуп-Кулакский, спортивно-игровая площадка | Управление финансами |
| 22 | Поселок Красочный, кладбище | Управление финансами |
| 23 | Село Красная Поляна, парковая зона | Управление финансами |
| 24 | Село Октябрьское, тротуары | Управление финансами |
| 25 | Село Золотаревка, общественная территория перед Домом культуры (1 этап) | Управление финансами |
| 26 | Село Тахта, парковая зона | Управление финансами |
| 27 | Поселок Винодельненский тротуар по ул. Майданникова | Управление финансами |
| 28 | Село Добровольное, тротуар по ул. Подгорная (от ул. Молодежная до дома N 67) | Управление финансами |
| 29 | Село Лиман, парковая зона 1 очередь | Управление финансами |
| 2021 год |
| 30 | Город Ипатово, ремонт тротуара по улице Чонгарская (от улицы Орджоникидзе до улицы Объездная) | Управление финансами |
| 31 | Город Ипатово, благоустройство сквера в г. Ипатово по ул. Орджоникидзе от дома N 58 е (I очередь) | Городская среда |
| 32 | Город Ипатово, сквер по ул. Ленинградская, 55-А | Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее - Государственная программа «Развитие ЖКХ») |
| 33 | Село Золотаревка, общественная территория перед Домом культуры (II очередь) | Управление финансами |
| 34 | Город Ипатово, обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Вокзальная (напротив дома 85) | Управление финансами |
| 35 | Аул Юсуп-Кулакский, обустройство спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования (1-я очередь) | Управление финансами |
| 36 | Село Кевсала, парк Победы 2 очередь. | Управление финансами |
| 37 | Село Бурукшун, ул. Советская (парковая зона 2 очередь) | Управление финансами |
| 38 | Село Лесная Дача, ул. Ленина (центральная площадь) | Малое село |
| 39 | Село Лиман, ул. Ленина 71 (парковая зона 2 очередь) | Управление финансами |
| 40 | Поселок Винодельненский, ремонт тротуара по. ул. М. Елагина | Управление финансами |
| 41 | Аул Малый Барханчак, обустройство детской площадки по улице Центральная 28А (1 очередь) | Управление финансами |
| 42 | Поселок Красочный, ул. Победы (сквер фонтан 1 очередь) | Управление финансами |
| 43 | Село Большая Джалга, благоустройство сельского кладбища. | Управление финансами |
| 44 | Село Добровольное, ремонт тротуара по ул. Школьная, ул. Мира. | Управление финансами |
| 45 | Поселок Большевик, обустройство детской площадки по ул. Советская | Управление финансами |
| 46 | Село Октябрьское, обустройство детской площадки. | Управление финансами |
| 47 | Село Тахта, организация благоустройства территории парка | Управление финансами |
| 48. | Село Софиевка, обустройство тротуарных дорожек | Малое село |
| 49 | Хутор Мелиорация, обустройство зоны отдыха с установкой уличных тренажеров (1 очередь) | Малое село |
| 2022 год |
| 50 | Аул Малый Барханчак, детская площадка с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Центральная, д. 28А (2 этап) | Управление финансами |
| 51 | Поселок Винодельненский, тротуар по ул. Степная | Управление финансами |
| 52 | Село Большая Джалга, парковая зона отдыха (3 этап) | Управление финансами |
| 53 | Село Бурукшун, парковая зона N 1 (3 часть) | Управление финансами |
| 54 | Поселок Большевик, кладбище по ул. Заречная, 19 | Управление финансами |
| 55 | Город Ипатово, тротуар по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул. Первомайская) | Управление финансами |
| 56 | Поселок Красочный, сквер по ул. Победы (II очередь) | Управление финансами |
| 57 | Село Кевсала, территория центрального кладбища | Управление финансами |
| 58 | Аул Юсуп-Кулакский, спортивная площадка с установкой спортивного и детского игрового оборудования (2-я очередь) | Управление финансами |
| 59 | Село Лесная Дача, территория гражданского кладбища | Малое село |
| 60 | Село Октябрьское, парковая зона (I очередь) | Управление финансами |
| 61 | Село Лиман, территория кладбища | Управление финансами |
| 62 | Поселок Горлинка, многофункциональная детская площадка по ул. Садовая, 2 | Малое село |
| 63 | Село Советское Руно, тротуары по ул. Южной, дома 15 - 27, ул. Молодежной, ул. Ливенского, ул. Пионерской, ул. Набережной | Управление финансами |
| 64. | Город Ипатово, тротуар по ул. Орджоникидзе (от дома N 284 до дома N 301) | Управление финансами |
| 65 | Село Золотаревка, общественная территория перед Домом культуры (3 этап) | Управление финансами |
| 66 | Поселок Малоипатовский, многофункциональная детская площадка по ул. Комсомольная, 2 | Малое село |
| 67 | Город Ипатово, благоустройство сквера в г. Ипатово по ул. Орджоникидзе от дома N 58 е (I очередь) | Государственная программа «Развитие ЖКХ» |
| 68 | Город Ипатово, кладбище | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |
| 2023 год |
| 69 | Поселок Советское Руно, общественная территория при въезде в поселок | Управление финансами |
| 70 | Село Большая Джалга, парковая зона отдыха (4 этап) | Управление финансами |
| 71 | Село Лиман, спортивная площадка с установкой уличных тренажеров | Управление финансами |
| 72 | Село Бурукшун, парковая зона N 1 (четвертая часть) | Управление финансами |
| 73 | Село Кевсала, центральное кладбище (вторая очередь) | Управление финансами |
| 74 | Аул Малый Барханчак, детская площадка с установкой уличных тренажеров, Воркута и мини футбольного поля по ул. Центральной, 28А (III этап) | Управление финансами |
| 75 | Поселок Красочный, сквер по ул. Победы (III очередь) | Управление финансами |
| 76 | Село Золотаревка, ограждение кладбища | Управление финансами |
| 77 | Село Красная Поляна, центральная часть ул. Механизаторов | Управление финансами |
| 78 | Поселок Винодельненский, тротуары по ул. Ленина (четвертая сторона от ул. Продольной до Школьной), 40 лет Победы (от дома N 2, кв. 1 до дома N 12, кв. 2) | Управление финансами |
| 79 | Поселок Софиевский Городок, детская площадка с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленой и Школьной | Управление финансами |
| 80 | Село Первомайское, детский игровой комплекс | Управление финансами |
| 81 | Город Ипатово, тротуары по ул. Свердлова (от ул. Бакинская до ул. Школьная) | Управление финансами |
| 82 | Город Ипатово, тротуар по ул. Лесной (от ул. Орджоникидзе до ул. Ленина), и пер. Гуманитарному | Управление финансами |
| 83 | Поселок Большевик, Обустройство уличных тренажеров и воркаута по ул. Ленина 3а | Управление финансами |
| 2024 |
| 84 | Село Октябрьское, благоустройство парковой зоны (2 очередь). | Управление финансами |
| 85 | Село Тахта, выполнение работ по устройству тротуара по ул. Мира. | Управление финансами |
| 86 | Поселок Красочный, благоустройство сквера по улице Победы (4 очередь) с установкой игрового детского оборудования. | Управление финансами |
| 87 | Село Большая Джалга, благоустройство сельского кладбища. | Управление финансами |
| 88 | село Бурукшун, парковая зона №1 ( пятая часть). | Управление финансами |
| 89 | Аул Малый Барханчак, обустройство детской площадки с установкой освещения и дорожек по ул. Центральная 28 а. | Управление финансами |
| 90 | Село Золотаревка, благоустройство общественной территории перед МКОУ СОШ №4. | Управление финансами |
| 91 | Село Добровольное, ремонт тротуара по ул. 60 лет СССР и ул. Школьная ( от детского сада до д. 8) | Управление финансами |
| 92 | Поселок Винодельненский, тротуар по улице Виноградная и примыканию к улице Майданникова. | Управление финансами |
| 93 | Поселок Советское Руно, благоустройство местного кладбища. | Управление финансами |
| 94 | Город Ипатово, благоустройство парковой зоны по ул. Ленинградская 60 в (площадь напротив гостиницы) |  Городская среда |
| 95 | Село Первомайское, прилегающая территория возле здания МКУК «Первомайское СКО»  |  Управление финансами |
| 96 Город Ипатово, благоустройство сквера в г. Ипатово по ул. Орджоникидзе от дома N 58 е (II очередь) |  Городская среда |
| 979899 | Город Ипатово, благоустройство парковой зоны по улице Ленинградская 57 вГород Ипатово, парк культуры и отдыхаГород Ипатово, спортивно-досуговой площадки по ул. Циолковского между ул. Первомайская, д.45 и ул. Ленина. д. 120/1 |  Городская среда Управление финансами Управление финансами |

100 Село Лесная Дача, зона отдыха по ул. Ленина Малое Село

101 Поселок Новокрасочный, многофункциональная Малое Село

 детская площадка

2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 102 | Город Ипатово, благоустройство общественной территории в городе Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а(1 очередь) | Городская среда |
| 103 | Город Ипатово, благоустройство территории «Аллеи Славы», ул. Ленинградская,55б в городе Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  Управление финансами |
| 104 | Город Ипатово, парк культуры и отдыха | Управление финансами |
| 105 | Село Лиман, центральная площадь | Управление финансами |
| 106 | Село Тахта, уличное освещение по ул. Леиина (от пер. Костецкого до пер. Колхозного) | Управление финансами |
| 107 | Село Октябрьское, парковая зона (3 очередь) | Управление финансами |
| 108 | Село Первомайское, сквер по ул. Октябрьская 17 | Управление финансами |
| 109 | Поселок Советское Руно, парковая зона и зона отдыха на улице Заливаднего 1а. | Управление финансами |
| 110 | Село Добровольное, ремонт тротуара по ул. Ленина. | Управление финансами |
| 111 | Аул Малый-Барханчак, парковая зона отдыха по ул. Центральная 26 (I этап) | Управление финансами |
| 112 | Поселок Большевик, площадь перед зданием Дома культуры 2 очередь. | Управление финансами |
| 113 | Поселок Красочный , сквер по улице Победы с установкой спортивного оборудования (5 очередь) | Управление финансами |
| 114 | Село Красная Поляна, общественная территория « Сад Памяти» ул. Механизаторов. | Управление Финансами |
| 115 | Село Золотаревка, площадь перед врачебной амбулаторией по ул. Первомайской | Управление финансами |
| 116117118119 | Село Большая Джалга, ремонт тротуара по ул. Ленина (от ул. Советская до ул. Комсомольская)Село Бурукшун, парковая зона №1 (шестая часть)Поселок Винодельненский, ремонт тротуара по улице АвиационнойСело Кевсала, парк Победы (третья очередь) | Управление финансамиУправление финансамиУправление финансамиУправление финансамиУправление финансами |
| 2026 год |
| 120 | Город Ипатово, благоустройство общественной территории в городе Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а(2 очередь) | Городская среда |
| 121 | Город Ипатово, обустройство памятной стеллы, ул. Ленинградская,57б в городе Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Управление финансами |
| 122 | Город Ипатово, сквер на пересечении ул. Свердлова и ул. Гагарина Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (1 очередь)  | Управление финансами |
| 123 | Поселок Советское Руно создание условий для обеспечения жителей услугами торговли и бытового обслуживания на Центральной площади | Управление финансами |
| 124 | Аул Юсуп-Кулакский, зона отдыха | Управление финансами |
| 125 | Поселок Красочный, спортивная площадка по ул. Центральной | Управление финансами |
| 126 | Село Красная Поляна, прилегающая территория к комплексной спортивной площадке по ул. Механизаторов | Управление финансами |
| 127 | Село Октябрьское, парковая зона ( 4 очередь) | Управление финансами |
| 128 | Село Золотаревка, торговая площадь по ул. Юбилейной | Управление финансами |
| 129 | Село Тахта, территория около Дома культуры | Управление финансами |
| 130 | Поселок Винодельненский, детская игровая площадка по улице Советская | Управление финансами |
| 131 | Село Добровольное, тротуар по ул. Пролетарская | Управление финансами |
| 132133134135136137 | Село Кевсала, территория улицы Ленина (от пересечения с улицей Торговая до пересечения с улицей Кирова)Село Бурукшун, парковая зона №1 (седьмая часть)Село Большая Джалга, парковая зона рядом с Храмом по ул. Советская 2Поселок Большевик, ремонт тротуара по ул. СоветскаяАул Малый Барханчак, парковая зона отдыха по ул. Центральная 26 (II этап) Село Первомайское, обустройство уличных тренажеров и воркаута по ул. Октябрьская | Управление финансамиУправление финансамиУправление финансамиУправление финансамиУправление финансамиУправление финансамиУправление финансами |
| 2027 год |
| 138 | Город Ипатово, благоустройство общественной территории в городе Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Ленинградская,25 (1 очередь) | Городская среда |
| 139 | Город Ипатово, сквер на пересечении ул. Свердлова и ул. Гагарина Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (2 очередь) | Управление финансами |
| 140 | Город Ипатово, парк культуры и отдыха | Управление финансами |
| 141 | Поселок Софиевский Городок, уличное освещение по ул. Полевая и между ул. Школьная и ул. Зеленая | Управление финансами |
| 142 | Село Лиман, ремонт тротуара по ул. Школьной | Управление финансами |
| 143 | Село Кевсала, территория стадиона. | Управление финансами |
| 144 | Село Бурукшун, парковая зона №1 ( восьмая часть) | Управление финансами |
| 145 | Село Красная Поляна, ремонт СДК по ул. Ленина д.55 | Управление финансами  |
| 146 | Поселок Винодельненский, комплексная спортивная площадка по улице Огородная 13 | Управление финансами |
| 147 | Аул Малый Барханчак, парковая зона отдыха по ул. Центральная 26 (III этап) | Управление финансами |
| 148 | Поселок Красочный, замена оконных блоков в Доме культуры | Управление финансами |
| 149 | Село Большая Джалга, парковая зона по ул. Кооперативная ( 1 очередь) | Управление финансами |
| 150 | Село Добровольное, ремонт тротуара по ул. Юбилейная. | Управление финансами |
| 151 | Поселок Большевик, площадь по ул. Ленина | Управление финансами |
| 152 | Село Октябрьское, ограждение кладбища. | Управление финансами |
| 153 | Село Тахта, ремонт тротуара по ул. Мира (от пер Ротко до пер. Западного). | Управление финансами |
| 154 | Село Первомайское, ремонт тротуарной дорожки по ул. Попова (от дома №48а до дома №78) | Управление финансами  |
| 155 | Поселок Советское Руно, детская площадка на Центральной площади. | Управление финансами  |
| 2028 год |
| 156 | Аул Малый Барханчак, парковая зона отдыха по ул. Центральная 26 (IV этап) | Управление финансами |
| 157 | Поселок Винодельненский, ремонт тротуара по ул. Зеленая | Управление финансами |
| 158 | Село Большая Джалга, парковая зона по ул. Кооперативная (2 очередь) | Управление финансами |
| 159 | Село Бурукшун, ремонт тротуара по ул. Советская | Управление финансами |
| 160 | Поселок Большевик, детская площадка ул. Советская 12а (2 очередь) | Управление финансами |
| 161 | Город Ипатово, обустройство общественной территории в городе Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Ленина 109 б (1 очередь) | Управление финансами |
| 162 | Поселок Красочный, благоустройство материала | Управление финансами |
| 163 | Село Кевсала, ремонт тротуарной дорожки по ул. Торговая ( от улицы Газовый городок до улицы Ивана Клименко) | Управление финансами |
| 164 | Село Лиман, ремонт тротуара по ул. Ленина | Управление финансами |
| 165 | Село Первомайское, ремонт тротуара по ул. Попова ( от дома № 80 до дома № 96) | Управление финансами  |
| 166 | Село Октябрьское, ремонт тротуара ул. Калинина | Управление финансами |
| 167 | Село Тахта, парковая зона по пер. Западному | Управление финансами |
| 168 | Город Ипатово, благоустройство общественной территории в городе Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Ленинградская,25 (2 очередь) | Городская среда |
| 169 | Село Советское Руно, общественная территория между улицами Квартальная и Восточная | Управление финансами |
| 170 | Город Ипатово, обустройство детской площадки по ул.Орджоникидзе, 123 | Управление финансами |
| 171 | Село Золотаревка, прилегающая территория к мемориалу «Павшим воинам» | Управление финансами |
| 172 | Село Добровольное, детская площадка по ул. Мира | Управление финансами  |
| 173 | Село Красная Поляна , зона отдыха по ул. Механизаторов (3 очередь) | Управление финансами |
| 2029 год |
| 174 | Поселок Советское Руно, общественная территория между улицами Квартальная и Восточная (2 очередь) | Управление финансами |
| 175 | Село Большая Джалга, ремонт тротуара по улице Ипатовская | Управление финансами |
| 176 | Село Лиман, ремонт тротуара по ул. Дьяченко | Управление финансами |
| 177 | Село Бурукшун, прилегающая территория к мемориалу «Павшим воинам» | Управление финансами |
| 178 | Село Кевсала, спортивная площадка  | Управление финансами |
| 179 | Аул Малый Барханчак, ремонт тротуара по улице Степная. | Управление финансами |
| 180 | Поселок Красочный, ремонт тротуара по ул. Центральная. | Управление финансами |
| 181 | Село Золотаревка, территория перед храмом | Управление финансами |
| 182 | Село Красная Поляна, ремонт тротуара по ул. Гагарина | Управление финансами |
| 183 | Поселок Винодельненский, ремонт тротуара по улице Огородная | Управление финансами |
| 184 | Город Ипатово, обустройство парковой зоны по ул. Гагарина (возле автовокзала) | Городская среда |
| 185 | Село Первомайское, ремонт тротуара по ул. 70 лет Октября ( от дома № 33 до дома №61) | Управление финансами |
| 186 | Город Ипатово, обустройство общественной территории в городе Ипатово Ипатовского  муниципального округа Ставропольского края ул. Ленина 109 б (2 очередь) | Управление финансами |
| 187 | Город Ипатово, тротуар по ул.Голубовского (от ул.Железнодорожной до ул. Заречной) | Управление финансами |
| 188 | Поселок Большевик, многофункциональная спортивно- игровая площадка по ул. Советская 24 | Управление финансами |
| 189 | Село Добровольное, площадь перед Домом культуры | Управление финансами |
| 190 | Село Тахта, ремонт тротуара по ул. Ленина от почты до МКОУ СОШ №8 | Управление финансами |
| 191 | Село Октябрьское, ремонт тротуара по ул. Ленина |  Управление финансами  |

Приложение 6

к муниципальной программе

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края «Формирование

современной городской среды»

на 2024- 2029 годы

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2024 - 2029 годах

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Адрес (местоположение) дворовой территории |
| 2018 |
| 0 |
| 2019 год |
| 1 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Вокзальная 70 |
| 2 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Вокзальная 74 |
| 3 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 67А |
| 4 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 103 |
|  | 2020 год |
| 5 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 1 |
| 6 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 2 |
| 7 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 3 |
| 8 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 4 |
| 9 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 5 |
| 10 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 6 |
| 11 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 7 |
| 12 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 8 |
| 13 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 9 |
| 14 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 10 |
| 15 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 16 |
| 16 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 17 |
| 17 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 18 |
| 18 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 19,20 |
| 19 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 22 |
| 20 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Советское Руно, ул. Зеленая, 1 |
|  | 2021 год |
|  | 0 |
|  | 2022 |
|  | 0 |
|  | 202302024 |
| 21 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 62 |
| 22 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 64 |
| 23 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 66 |
| 24 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 68 |
| 25 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Гагарина 70 |
| 26 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Заречная 27 |
| 27 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Заречная 31 |
| 28 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Заречная 33 |
| 29 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Ленина 108 |
| 30 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Ленинградская 61 |
| 31 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Ленинградская, 7 |
| 32 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Ленинградская, 9 |
| 33 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Орджоникидзе, 82 |
| 34 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Северная, 21 |
| 35 | Ставропольский край, Ипатовский район, ул. Степная, 19 |
| 36 | Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово ул. Гагарина, 60 |
| 37 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, ул. Советская, 7 |
| 38 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, ул. Советская, 9 |
| 39 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, ул. Советская, 11 |
| 40 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Бурукшун, ул. Советская, 13 |
| 41 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Ленина, 136 |
| 42 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Ленина, 138 |
| 43 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 1 |
| 44 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 2 |
| 45 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 3 |
| 46 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 4 |
| 47 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 5 |
| 48 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 6 |
| 49 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 7 |
| 50 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 8 |
| 51 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 9 |
| 52 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 10 |
| 53 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 11 |
| 54 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 12 |
| 55 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Кевсала, ул. Газовый Городок, 14 |
| 56 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лиман, пер. 60 лет ВЛКСМ, 12 |
| 57 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лиман, пер. 60 лет ВЛКСМ, 1 |
| 58 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лиман, пер. Комсомольский, 1, 3, 5 |
| 59 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лиман, ул. Ленина, 54 |
| 60 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Лиман, ул. Ленина, 68 |
| 61 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Большевик, ул. Ипатовская 4, 6, 8, ул. Ленина 5, 7, 9/1, 9 |
| 62 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Большевик, ул. Ленина 10, 12, 12/1, 14, 14/1, ул. Советская 13, 15, 17 |
| 2025 |
| 63 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Большевик, ул. Ставропольская, 2, 4, 6, 8, ул. Московская 1, 3, 5, 7, 9 |
| 64 | Ставропольский край, Ипатовский район, с. Тахта, ул. Ленина, 105/3 |
| 65 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 1 |
| 66 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 2 |
| 67 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 3 |
| 68 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 4 |
| 69 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 5 |
| 70 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 6 |
| 71 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 7 |
| 72 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 8 |
| 73 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 9 |
| 74 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 10 |
| 75 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 11 |
| 76 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный, ул. Квартальная, 12 |
| 77 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 1 |
| 78 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 2 |
| 79 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 3 |
| 80 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 4 |
| 81 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 5 |
| 82 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Первомайская, 6 |
| 83 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Шоссейная, 11 |
| 84 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Шоссейная, 12 |
| 85 | Ставропольский край, Ипатовский район, п. Красочный ул. Садовая, 2 |

2026

0

2027

0

2028

0

2029

 0 **»**