**АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 декабря 2023 г. № 1747**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5, методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 14, администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

от 18 декабря 2020 г. № 1713 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

от 31 марта 2021 г. № 396 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713»;

от 10 ноября 2021 г. № 1698«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713»;

от 30 декабря 2021 г. № 2019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713»;

от 01 июня 2022 г. № 793 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713»;

от 27 сентября 2022 г. № 1495 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713»;

от 28 декабря 2022 г. № 2010 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713»;

от 23 июня 2023 г. № 712 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713»;

от 31 октября 2023 г. № 1436 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1713».

3. Отделу по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Обнародовать настоящее постановление в муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская централизованная библиотечная система» Ипатовского района Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации - начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С. Дугинец

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

Глава Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края

В.Н. ШЕЙКИНА

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**Ипатовского муниципального округа**

**Ставропольского края**

**от 28 декабря 2023 г. № 1747**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление) |
| Соисполнители Программы | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края;  отдел по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края  отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. |
| Участники Программы | юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; |
|  | муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»; |
|  | подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»; |
|  | подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»; |
|  | подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий». |
| Цели Программы | повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов; |
|  | создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; |
|  | создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Индикаторы достижения целей Программы | количество заключенных энергосервисных контрактов;  доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; |
|  | количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации. |
| Сроки реализации Программы | 2024 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программысоставит – 589692,28 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края – 574265,96 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2024 году – 109566,56тыс. рублей; |
|  | в 2025 году – 92938,76 тыс. рублей; |
|  | в 2026 году – 92940,16 тыс. рублей; |
|  | в 2027 году – 92940,16 тыс. рублей; |
|  | в 2028 году – 92940,16 тыс. рублей; |
|  | в 2029 году – 92940,16 тыс. рублей |
|  | бюджет Ставропольского края – 15426,32тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2024 году – 15426,32 тыс. рублей; |
|  | в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; |
|  | в 2026 году - 0,00 тыс. рублей; |
|  | в 2027 году - 0,00 тыс. рублей; |
|  | в 2028 году - 0,00 тыс. рублей; |
|  | в 2029 году - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ежегодное заключение до 2029 года одногоэнергосервисного контракта  Ежегодное сохранение доли приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с 2024 по 2029 год на уровне 100 процентов; |
|  | ежегодное количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации не менее 29000 единиц. |

Приоритеты и цели реализуемой в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,

Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17декабря 2019г. № 118 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года»,

постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018г. N 789 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период»,

государственной программой Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018г. № 627-п.

Приоритетами социально-экономической политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - Ипатовский округ) в жилищно-коммунальной сфере, в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций являются:

создание благоприятных условий проживания, массового отдыха и досуга граждан;

обеспечение надежности работы жилищно-коммунальной инфраструктуры;

повышение качества среды проживания населения Ипатовского округа;

обеспечение экологической безопасности населения и снижение уровня загрязнения Ипатовского округа;

модернизация и применение инновационных энергосберегающих технологий в процессе эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

С учетом изложенных приоритетов целями программы являются:

повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;

создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Достижение целей осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителями:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (приведена в приложении 1 к Программе);

«Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» (приведена в приложении 2 к Программе);

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (приведена в приложении 3 к Программе);

«Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» (приведена в приложении 4 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 5 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы Программы приведен в приложении 6 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 7 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы, задачам подпрограмм программы, отражающих значимость (вес) цели программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа ставропольского края в сравнении с другими целями программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы программы в достижении цели программы в сравнении с другими задачами подпрограммы программы в достижении той же цели программы приведены в приложении 8 к Программе.

Предельные объемы средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий Программы не приводятся в связи с их отсутствием.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации отсутствует, в связи с отсутствием подведомственных учреждений.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**к муниципальной программе «Развитие**

**жилищно - коммунального хозяйства,**

**защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций в Ипатовском**

**муниципальном округе**

**Ставропольского края»**

**ПОДПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление) |
| Соисполнители подпрограммы | отдел по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники подпрограммы | нет |
| Задачи подпрограммы | реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; |
|  | исполнение функций органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество административных зданий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, переведенных на автономное теплоснабжение; |
|  | количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения; |
|  | количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2029 |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края составит –117187,62тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | в 2024 году – 19531,27 тыс. рублей; |
|  | в 2025 году – 19531,27 тыс. рублей; |
|  | в 2026 году – 19531,27 тыс. рублей; |
|  | в 2027 году - 19531,27 тыс. рублей; |
|  | в 2028 году - 19531,27 тыс. рублей; |
|  | в 2029году - 19531,27 тыс. рублей |
|  | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | ежегодный перевод одного административного здания Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на автономное теплоснабжение; |
|  | ежегодная разработка (актуализация) одной схемы теплоснабжения; |
|  | ежегодное размещение в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности не менее 4 единиц. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Осуществление мер, направленных на энергосбережение.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

В рамках данного основного мероприятия подпрограмм предполагается:

заключение энергосервисного контракта на территории населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

изготовление проектно-сметной документации с последующим устройством автономного источника теплоснабжения в административных зданиях.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет ежегодный перевод одного административного здания Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на автономное теплоснабжение.

2. Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммой предполагается разработка и актуализация одной схемы теплоснабжения.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет ежегодная разработка (актуализация)одной схемы теплоснабжения.

3. Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

Соисполнитель- отдел по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

В рамках данного основного мероприятия подпрограммой предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет ежегодное размещение в свободном доступе не менее 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**к муниципальной программе «Развитие**

**жилищно - коммунального хозяйства,**

**защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций в Ипатовском**

**муниципальном округе**

**Ставропольского края»**

**ПОДПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» (далее - подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- управление) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, участвующие в реализации Программы |
| Задачи подпрограммы | приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ипатовского муниципального округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории; |
|  | повышение качества и комфорта среды проживания населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
|  | |
| Показатели решения задач подпрограммы | доля содержанных мест захоронения к общему количеству мест захоронений; |
|  | количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; |
|  | количество работающих световых фонарей уличного освещения; |
|  | количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; |
|  | доля реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к плану; |
|  | доля реализованных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развития сельских территорий» к плану; |
|  | доля благоустроенных территорий общего пользования к плану; |
|  | доля реализованных инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к плану;  доля приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов к плану;  доля обустроенных (отремонтированных) детских площадок к плану. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2029 |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы составит –135333,91 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края –119907,59 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2024 году –31706,29 тыс. рублей; |
|  | в 2025 году –17639,14 тыс. рублей; |
|  | в 2026 году –17640,54 тыс. рублей; |
|  | в 2027 году - 17640,54 тыс. рублей; |
|  | в 2028 году - 17640,54 тыс. рублей; |
|  | в 2029 году - 17640,54 тыс. рублей, |
|  | бюджет Ставропольского края –15426,32 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2024 году –15426,32 тыс. рублей; |
|  | в 2025 году –0,00 тыс. рублей; |
|  | в 2026 году –0,00 тыс. рублей; |
|  | в 2027 году - 0,00 тыс. рублей; |
|  | в 2028 году - 0,00 тыс. рублей; |
|  | в 2029 году - 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Ежегодное сохранение доли содержанных мест захоронения с 2024 по 2029 год на уровне 100 процентов; |
|  | увеличение количества вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2029 году до 3598,00 тысяч метров кубических; |
|  | ежегодное количество работающих световых фонарей уличного освещения 7 260 единиц; |
|  | увеличение количества скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края вк 2029 году до 51,30 гектара; |
|  | ежегодное сохранение доли реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с 2024 по 2029 год на уровне 100 процентов; |
|  | ежегодное сохранение доли реализованных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развития сельских территорий с 2024 по 2029 год на уровне 100 процентов; |
|  | ежегодное сохранение доли реализованных инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с 2024 по 2029 год на уровне100 процентов;  ежегодное сохранение доли благоустроенных территорий общего пользования с 2024 по 2029 год на уровне 100 процентов; |
|  | ежегодное сохранение доли приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов с 2024 по 2029 год на уровне 100 процентов к плану;  сохранение доли обустроенных (отремонтированных) детских площадок до 2026 г. на уровне 100 процентов. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Организация и содержание мест захоронения.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается выполнение работ по содержанию, дератизации, дезинсекции мест захоронения.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет ежегодное сохранение стопроцентной доли содержанных мест захоронений к общему количеству мест захоронений.

2. Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы производится сбор и вывоз мусора со стихийных свалок, сбор и вывоз мусора с общественных территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, обустройство контейнерных площадок на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет увеличение количества вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края до 3598,00 тысяч метров кубических в 2029году.

3. Расходы на уличное освещение.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы по содержанию, обслуживанию, а также обеспечению освещением улиц населенных пунктов и мест общего пользования Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет - ежегодное количество работающих световых фонарей уличного освещения 7 260 единиц.

4.Мероприятия по благоустройству.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

В рамках данного основного мероприятия предусматриваются расходы по благоустройству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в том числе расходы на озеленение и прочие мероприятия.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2029 году на 51,30 гектарах.

5. Обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление. Кроме того, в реализации данного основного мероприятия принимают участие юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается благоустройство сельских территорий в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» с 2024 по 2029г.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет ежегодное сохранение стопроцентной реализации проектов в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

6. Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление. Кроме того, в реализации данного основного мероприятия принимают участие юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается реализация проектов развития территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет ежегодное сохранение стопроцентной реализации проектов развития территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах с 2024 по 2029г.

7. Реализация инициативных проектов.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление. Кроме того, в реализации данного основного мероприятия принимают участие юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается реализация инициативных проектов.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет стопроцентная реализация инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2024-2029годах.

8. Благоустройство территорий общего пользования.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по благоустройству общественных территорий общего пользования Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет стопроцентное благоустройство территорий общего пользования в 2024-2029 годах к плану.

9.Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

Выполнение данного мероприятия предусматривает реализацию мероприятий по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет стопроцентное приобретение контейнеров для смешанного и раздельного накопления твердых коммунальных отходов к плану в 2024-2029годах.

10. Мероприятия по обустройству (ремонту) детских площадок.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

Выполнение данного мероприятия предусматривает реализацию мероприятий по обустройству (ремонту) детских площадок в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Непосредственным результатом реализации основного мероприятия станет выполненный в полном объеме ремонт детских и спортивных площадок к плану в 2024-2029 годах.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**

**к муниципальной программе «Развитие**

**жилищно - коммунального хозяйства,**

**защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций в Ипатовском**

**муниципальном округе**

**Ставропольского края»**

**ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление) |
| Соисполнители Подпрограммы | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края;  отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - МКУ «ЕДДС») |
| Задачи подпрограммы | повышение защищенности населения и территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей;  обеспечение пожарной безопасности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |
| Показатели решения задач подпрограммы | время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы; |
| количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации; |
|  | доля проведенных мероприятий, в целях обеспечения безопасности населения к плану; |
|  | поддержание имеющихся материальных резервов, с целью обеспечения укрываемого населения в защитных сооружениях гражданской обороны; |
|  | доля отремонтированных пожарных водоемов в населенных пунктах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к плану;  поддержание в исправном состоянии пожарной сигнализации на объектах культуры и спорта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к плану |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2029 гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края составит –58059,77тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2024 году –9677,42 тыс. рублей; |
|  | в 2025 году –9676,47 тыс. рублей; |
|  | в 2026 году –9676,47тыс. рублей; |
|  | в 2027году –9676,47тыс. рублей; |
|  | в 2028 году –9676,47тыс. рублей; |
|  | в 2029 году –9676,47тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | ежегодное время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы в 2029 году - 7 секунд; |
| ежегодное количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации в 2029году -28 единиц; |
|  | ежегодное сохранение доли проведенных мероприятий, в целях обеспечения безопасности населения на уровне 100 процентов к 2024-2029году. |
|  | ежегодное стопроцентное поддержание имеющихся материальных резервов, с целью обеспечения укрываемого населения в защитных сооружениях гражданской обороны с 2024 по 2029 год; |
|  | ежегодное сохранение доли отремонтированных пожарных водоемов в населенных пунктах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на уровне 100 процентов с 2024 по 2029год;  подержание в исправном состоянии пожарной сигнализации на объектах культуры и спорта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на уровне 100 процентов с 2024 по 2029год. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является соисполнитель - отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Основное мероприятие предполагает повышение уровня безопасности жителей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом которого станет:

ежегодное время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы в 2029 году - 7 секунд;

ежегодное количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации в 2029году - 28 единиц.

2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является соисполнитель - отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Кроме того, в реализации данного основного мероприятия принимает участие МКУ «ЕДДС». Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» и создание материальных резервов, с целью обеспечения укрываемого населения в защитных сооружениях гражданской обороны, имеющихся в образовательных учреждениях.

Конечным результатом мероприятия станет ежегодное стопроцентное поддержание имеющихся материальных резервов, с целью обеспечения укрываемого населения в защитных сооружениях гражданской обороны.

3. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление, соисполнитель- отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (ремонт пожарных резервуаров для обеспечения пожарной безопасности на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, подержание в исправном состоянии пожарной сигнализации учреждений культуры и спорта).

Конечным результатом мероприятия станет стопроцентное подержание в исправном состоянии пожарной сигнализации на объектах культуры и спорта, ремонт пожарных водоемов в населенных пунктах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края с 2024 по 2029год.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

**к муниципальной программе «Развитие**

**жилищно - коммунального хозяйства,**

**защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций в Ипатовском**

**муниципальном округе**

**Ставропольского края»**

**ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее соответственно - подпрограмма, Программа) представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы и иных мероприятий.

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение деятельности управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иные мероприятия.

В рамках основного мероприятия предусматривается расходы на обеспечение деятельности органа- управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Старопольского края.

2. Социальная поддержка граждан.

В рамках основного мероприятия предусматривается расходы на выплату социальных пособий на погребение.

Ответственным за реализацию данного основного мероприятия является управление.

Конечным результатом данного мероприятия является выплата социальных пособий на погребение.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

**к муниципальной программе «Развитие**

**жилищно - коммунального хозяйства,**

**защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций в Ипатовском**

**муниципальном округе Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы | | | Единица измерения | | | | | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы по годам | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципального округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Цель 1 Программы: Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Индикатор достижения цели Программы | | |  | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | | Количество заключенных энергосервисных контрактов | | | единиц | | | | | 1 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы | | | |  | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество административных зданий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, переведенных на автономное теплоснабжение | | | | единиц | | | | | - | | - | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2 «Исполнение функций органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы | | |  | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения | | | единиц | | | | | | - | - | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2. | Количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | единиц | | | | | | - | - | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Цель 2 Программы: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор достижения цели Программы | | |  | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского краяк общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | | | процентов | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма: «Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Задача 1 «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ипатовского муниципального округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы | |  | | | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля содержанных мест захоронения к общему количеству мест захоронений | | процентов | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.2. | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | | тыс. м3 | | | | | | 3590,00 | | 3593,00 | | | 3598,00 | 3598,00 | 3598,00 | 3598,00 | 3598,00 | 3598,00 |
| 2.2.3. | Количество работающих световых фонарей уличного освещения | | единиц | | | | | | 7260 | | 7260 | | | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 |
| 2.2.4. | Количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | | гектар | | | | | | 48,50 | | 48,70 | | | 49,30 | 49,50 | 49,60 | 49,90 | 51,10 | 51,30 |
|  | Задача 2 «Повышение качества и комфорта среды проживания населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. | Доля реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к плану | | | | | процентов | | | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.6. | Доля реализованных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развития сельских территорий» к плану | | | | | процентов | | | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.7. | Доля реализованных инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к плану | | | | | процентов | | | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.8. | Доля благоустроенных территорий общего пользования к плану | | | | | процентов | | | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.9 | Доля приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов к плану | | | | | процентов | | | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.2.10 | Доля обустроенных(отремонтированных) детских площадок к плану | | | | | процентов | | | | - | | | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ~~-~~ | - | - |
| 3 | Цель 3 Программы: Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Индикатор достижения цели Программы | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации | | | | | | единиц | | | 29000 | | | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
| Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Задача 1 «Повышение защищенности населения и территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы | | | | | | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы | | | | | | | секунд | | 7 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3.2.2 | Количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации | | | | | | | единиц | | 28 | | | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 3.2.3. | Поддержание имеющихся материальных резервов, с целью обеспечения укрываемого населения в защитных сооружениях гражданской обороны | | | | | | | процентов | | 100,00 | | | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3. | Задача 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Доля отремонтированных пожарных водоемов в населенных пунктах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к плану | | | | | | | процентов | | 100,00 | | | 100.00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2.2 | Доля проведенных мероприятий, в целях обеспечения безопасности населения к плану | | | | | | | процентов | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3.3. | Подержание в исправном состоянии пожарной сигнализации на объектах культуры и спорта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | | процентов | | - | | | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6**

**к муниципальной программе «Развитие**

**жилищно - коммунального хозяйства,**

**защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций в Ипатовском**

**муниципальном округе Ставропольского края»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 Программы: Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов | | | | | | |
| I. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | | |
| 1.1.1. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации  обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 2024 г. | 2029 г. | Количество заключенных энергосервисных контрактов;  количество административных зданий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, переведенных на автономное теплоснабжение |
| 1.2. | Задача 2 «Исполнение функций органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | | | | | | |
| 1.2.1. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениям и администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление) | 2024 г. | 2029 г. | Количество заключенных энергосервисных контрактов;  количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения; |
| 1.2.2. | Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Соисполнитель- Отдел по организационным, общим вопросам, связям с общественностью, и информационных технологий администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 2024 г. | 2029 г. | Количество заключенных энергосервисных контрактов;  количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| II. | Цель 2 Программы: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| II.1. | Задача 1 «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ипатовского муниципального округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории» | | | | | | |
| II.1.1. | Организация и содержание мест захоронения | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление | 2024 г. | 2029 г. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  доля содержанных мест захоронения к общему количеству мест захоронений |
| II.1.2. | Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель-Управление | 2024г. | 2029 г. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| II.1.3. | Расходы на уличное освещение | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление | 2024 г. | 2029 г. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  количество работающих световых фонарей уличного освещения |
| II.1.4. | Мероприятия по благоустройству | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление | 2024 г. | 2029 г. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| II.2. | Задача 2 «Повышение качества и комфорта среды проживания населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | |
| II.2.1. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление  Участники- юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. | 2024 г. | 2029 г. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  доля реализованных проектов в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» к плану |
| II.2.2. | Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениям и администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление  Участники- юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. | 2024 г. | 2029 г. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  доля реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к плану |
| II.2.3. | Благоустройство территорий общего пользования | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление | 2024 г. | 2029 г. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  доля благоустроенных территорий общего пользования к плану |
| II.2.4. | Реализация регионального проекта: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление | 2024 г. | 2029 г. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  доля приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов к плану |
| II.2.5. | Реализация инициативных проектов | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление  Участники- юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. | 2024 г. | 2029 г. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  доля реализованных инициативных проектов развития территорий муниципальных образований Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к плану |
| II.2.6. | Обустройство (ремонт) детских площадок | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление | 2024 г. | 2026 г. | Доля приведенных в качественное состояние территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к общему количеству территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;  доля обустроенных (отремонтированных) детских площадок к плану. |
| III | Цель 3 Программы: Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуации в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | |
| III.1. | Задача 1 «Повышение защищенности населения и территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей» | | | | | | |
| III.I.1. | Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Соисполнитель- Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - Отдел сельского хозяйства) | 2024 г. | 2029 г. | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации;  количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации;  время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы |
| III.I.2. | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями  Осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Соисполнители- Отдел сельского хозяйства;  Участники -МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; образовательные организации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 2024 г. | 2029 г. | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации;  поддержание имеющихся материальных резервов, с целью обеспечения укрываемого населения в защитных сооружениях гражданской обороны |
| III.2 | Задача 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | |
| III.2.1. | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица | Ответственный исполнитель- Управление.  Соисполнитель- Отдел сельского хозяйства, отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. | 2024 г. | 2029 г. | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации;  доля проведенных мероприятий, в целях обеспечения безопасности населения к плану;  доля отремонтированных пожарных водоемов в населенных пунктах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края к плану;  подержание в исправном состоянии пожарной сигнализации на объектах культуры и спорта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятии» | | | | | | |
| IV.1. | Обеспечение деятельности управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иные мероприятия | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление | 2024 г. | 2029 г. | - |
| IV.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | выполнение функций (услуг) отделами администрации, структурными подразделениями администрации, обладающих статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель- Управление | 2024 г. | 2029 г. | - |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

**к муниципальной программе «Развитие**

**жилищно - коммунального хозяйства,**

**защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций в Ипатовском**

**муниципальном округе Ставропольского края»**

*объемы и источники ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ИПАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю, участнику программы, подпрограммы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2024 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 124992,88 | 92938,76 | 92940,16 | 92940,16 | 92940,16 | 92940,16 |
| -бюджетные ассигнования бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – ассигнования местного бюджета) | 109566,56 | 92938,76 | 92940,16 | 92940,16 | 92940,16 | 92940,16 |
| -средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 15426,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 115315,56 | 83262,69 | 83263,69 | 83263,69 | 83263,69 | 83263,69 |
| В т.ч. участнику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 9677,32 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 |
| В т.ч. участнику | 8563,32 | 8546,47 | 8546,47 | 8546,47 | 8546,47 | 8546,47 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 |
| -ассигнования местного бюджета | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 |
| -средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. участнику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1. | Осуществление мер направленных на энергосбережение | Всего, в том числе: | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 |
| - ассигнования местного бюджета | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 | 19531,27 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. участнику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.3. | Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Финансирование не предусмотрено | | | | | | |
| I.2. | Подпрограмма: «Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 47132,61 | 17639,14 | 17640,54 | 16156,01 | 16156,01 | 16156,01 |
| -ассигнования местного бюджета | 31706,29 | 17639,14 | 17640,54 | 16156,01 | 16156,01 | 16156,01 |
| -средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 15426,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. участнику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1 | Организация и содержание мест захоронения | Всего, в том числе: | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 |
| - ассигнования местного бюджета | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 | 1435,65 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2. | Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.3 | Расходы на уличное освещение | Всего, в том числе: | 14613,87 | 10763,76 | 10763,76 | 10763,76 | 10763,76 | 10763,76 |
| - ассигнования местного бюджета | 14613,87 | 10763,76 | 10763,76 | 10763,76 | 10763,76 | 10763,76 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 14613,87 | 10763,76 | 10763,76 | 10763,76 | 10763,76 | 10763,76 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Мероприятия по благоустройству | Всего, в том числе: | 2601,69 | 2739,73 | 2741,13 | 2741,13 | 2741,13 | 2741,13 |
| - ассигнования местного бюджета | 2601,69 | 2739,73 | 2741,13 | 2741,13 | 2741,13 | 2741,13 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 2601,69 | 2739,73 | 2741,13 | 2741,13 | 2741,13 | 2741,13 |
| В т.ч. участнику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. участнику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. участнику | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Реализация инициативных проектов | Всего, в том числе: | 25781,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 10355,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 15426,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 25781,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. участнику | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Благоустройство территорий общего пользования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Реализация регионального проекта:«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. участнику | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.10 | Обустройство (ремонт) детских площадок | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. участнику | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3. | Подпрограмма  «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 9677,42 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 |
| -ассигнования местного бюджета | 9677,42 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 |
| -средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. участнику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 9677,32 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 | 9676,47 |
| В т.ч. участнику | 8563,32 | 8546,47 | 8546,47 | 8546,47 | 8546,47 | 8546,47 |
| -средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1 | Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Всего, в том числе: | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 |
| - ассигнования местного бюджета | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.2. | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего, в том числе: | 8597,32 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 |
| - ассигнования местного бюджета | 8597,32 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 8597,32 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 |
| В т.ч. участнику | 8597,32 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 | 8596,47 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Всего, в том числе: | 1030,20 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 |
| - ассигнования местного бюджета | 1030,00 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В т.ч. учстнику | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 |
| В т. ч. участнику | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 | 1030,10 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4. | Подпрограмма: «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | Всего, в том числе: | 48651,58 | 46091,88 | 46091,88 | 46091,88 | 46091,88 | 46091,88 |
| -ассигнования местного бюджета | 48651,58 | 46091,88 | 46091,88 | 46091,88 | 46091,88 | 46091,88 |
| -средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 48651,58 | 46091,88 | 46091,88 | 46091,88 | 46091,88 | 46091,88 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: | |  |  |  |  |  |  |
| I.4.1. | Обеспечение деятельности управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иные мероприятия | Всего, в том числе: | 48351,58 | 45791,88 | 45791,88 | 45791,88 | 45791,88 | 45791,88 |
| - ассигнования местного бюджета | 48351,58 | 45791,88 | 45791,88 | 45791,88 | 45791,88 | 45791,88 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 48351,58 | 45791,88 | 45791,88 | 45791,88 | 45791,88 | 45791,88 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4.2. | Социальная поддержка граждан | Всего, в том числе: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 8**

**к муниципальной программе «Развитие**

**жилищно - коммунального хозяйства,**

**защита населения и территории от**

**чрезвычайных ситуаций в Ипатовском**

**муниципальном округе Ставропольского края»**

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», задачам подпрограмм программы, отражающих значимость (вес) цели программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа ставропольского края в сравнении с другими целями программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы программы в достижении цели программы в сравнении с другими задачами подпрограммы программы в достижении той же цели программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы, задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Цель 1. Программы: Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2. | Цель 2 Программы: Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Цель 3 Программы: Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0,2 | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| 4. | Задача 1 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5. | Задача 2 «Исполнение функций органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| 6. | Задача 1 «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ипатовского муниципального округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории» | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7. | Задача 2 «Повышение качества и комфорта среды проживания населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| 8. | Задача 1 «Повышение защищенности населения и территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей» | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 9. | Задача 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |