| Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Ж.Н.Кудлай | Утверждаю: Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С.Дугинец |
| --- | --- |

_Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»

на 2024 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С.Дугинец(далее- И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК Дугинец Л.С.) заместитель начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Батраков И.В. (далее - заместитель начальника отдела сельского хозяйства); |  | 124992,88 | 4330,53 | 0,00 | 15426,32 | 0,00 | 0,00 | 124992,88 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 19531,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19531,27 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер направленных на энергосбережение | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 19531,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19531,27 |
|  | Контрольное событие 1: перевод на автономное теплоснабжение в 2024 году административного здания Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 28.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3: размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт; 2 полугодие- 2 шт. | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 03.06.2024г. 02.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма: Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 47132,61 | 4330,53 | 0,00 | 15426,32 | 0,00 | 0,00 | 47132,61 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 1435,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1435,65 |
|  | Контрольное событие 4: содержание 52 мест захоронения | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |
|  | Контрольное событие 5: вывоз твердых коммунальных отходов 3590 м3 с общественных территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского краяв т.ч.: 1 полугодие-1800 м3, 2 полугодие-1798 м 3, | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 03.06.2024г. 28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 14613,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14613,87 |
|  | Контрольное событие 6: ремонт и содержание 2700 световых фонарей уличного освещения, содержание линий уличного освещения, в т.ч.: 1 полугодие-3630 шт, 2 полугодие-3630 шт. | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 03.06.2024г. 28.12.2024г | х | х | х | х | х | х | 2601,69 |
| 2.4 | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 2601,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2322,11 |
|  | Контрольное событие 7: кронирование 43 деревьев | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 29.11.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 8: покос 13,2 Га сорной растительности на общественных территориях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 30.09.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 25781,40 | 4330,53 | 0,00 | 15426,32 | 0,00 | 0,00 | 25781,40 |
|  | Контрольное событие 9: Благоустройство сельского кладбища в селе Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (2 очередь) | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.07.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 10: Благоустройство парковой зоны №1(пятая часть) в селе Бурукшун Ипатовского муниципального округа Ставропольсого края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.07.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 11: Благоустройство прилегающей территории возле здания МКУК "Первомайское СКО" в селе Первомайское Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.07.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 12: Благоустройство местного кладбища в посёлке Советское Руно Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.07.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 13: Обустройство спортивно – досуговой площадки по ул. Циолковского между ул. Первомайская, д.45 и ул. Ленина, д.120/1г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.07.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 14: Благоустройство сквера по улице Победы в пос. Красочный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (IV очередь) с установкой игрового детского оборудования | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.07.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 15: Обустройство детской площадки с установкой освещения и дорожек по ул.Центральная, 28а в ауле Малый Барханчак, Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 4 этап | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.07.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 16: Благоустройство парковой зоны (2 очередь) с.Октябрьского Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 01.07.2024г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 9677,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9677,42 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
|  | Контрольное событие 17: закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа-6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -3 шт. | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Основное мероприятие Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 8597,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8597,32 |
|  | Контрольное событие 18: время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы 7 секунд | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 19: выезды на аварийные, нештатные и ЧС | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Основное мероприятие Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 1030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030,20 |
|  | Контрольное событие20: ремонт пожарных резервуаров для обеспечения пожарной безопасности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма: Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 48651,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48651,58 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 48351,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48351,58 |
|  | Контрольное событие 27: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | Контрольное событие 28: выплата социального пособия на погребение: 1 полугодие- 10 ед.; 2 полугодие- 10 ед. | И.О заместителя главы-начальник управления по работе с территориями ИМО СК | 03.06.2024 г. 28.12.2024 г. | х | х | х | х | х | х | х |