Утвержден приказом управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от «30» декабря 2021 г. №119

_

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

на 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Ткаченко Е.А. (далее - начальник управления АИГО СК) заместитель начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Батраков И.В. (далее - заместитель начальника отдела сельского хозяйства); |  | 100567,88 | 4771,53 | 0,00 | 18939,20 | 0,00 | 0,00 | 100567,88 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник управления АИГО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Начальник управления АИГО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1: размещение в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 1 полугодие- 2 шт; 2 полугодие- 2 шт. | Начальник управления АИГО СК | 01.06.2022г. 01.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма: Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  | 51060,19 | 4771,53 | 0,00 | 21981,62 | 0,00 | 0,00 | 51060,19 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | Начальник управления АИГО СК |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | Контрольное событие 2: содержание 52 места захоронения | Начальник управления АИГО СК | 01.06.2022г. 30.12.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Начальник управления АИГО СК |  | 3040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3040,00 |
|  | Контрольное событие 3: вывоз твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края: 1 полугодие- 2138 м3.; 2 полугодие- 1000 м3. | Начальник управления АИГО СК | 01.06.2022г. 30.12.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | Начальник управления АИГО СК |  | 11103,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11103,52 |
|  | Контрольное событие 4: ремонт и содержание световых фонарей уличного освещения: 1 полугодие- 4850 ед.; 2 полугодие- 4850 ед. | Начальник управления АИГО СК | 01.06.2022г. 30.12.2022г | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | Начальник управления АИГО СК |  | 14160,78 | 5254,96 | 0,00 | 6905,82 | 0,00 | 0,00 | 14160,78 |
|  | Контрольное событие 5: кронированние 43 деревьев | Начальник управления АИГО СК | 30.11.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6: покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края- 13,8 гектар | Начальник управления АИГО СК | 01.09.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 7: Выполнение работ по благоустройству территории с. Лиман, ул. Ленина, 71 а. | Начальник управления АИГО СК | 01.10.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов | Начальник управления АИГО СК |  | 31476,84 | 4771,53 | 0,00 | 18939,20 | 0,00 | 0,00 | 31476,84 |
|  | Контрольное событие 8: Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования 2-я очередь в а. Юсуп-Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 9: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Центральная 28А (второй этап) в ауле Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по улице Степная в поселке Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (3 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул. Первомайская) с устройством остановочного павильона в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края ) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе (от дома № 284 до дома № 301) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Благоустройство кладбища по ул. Заречная, 19 в пос. Большевик Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны № 1 (третья часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Ограждение кладбища в с. Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны (1 очередь) в с. Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории перед Домом культуры (3 этап) в селе Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улице Южной. дом 15-27, улице Молодежной, улице Ливенского, улице Пионерской, улице Набережной в пос. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища в с. Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края») | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском гор одском округе Ставропольского края» | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления АИГО СК |  | 6319,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6319,70 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления АИГО СК |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | Контрольное событие 21: приобретение средств индивидуальной защиты | Начальник финансового управления АИГО СК | 01.10.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Основное мероприятие Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 6269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6269,70 |
|  | Контрольное событие 22: время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы 7 секунд | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 23: выезды на аварийные, нештатные и ЧС | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма: Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий | Начальник управления АИГО СК |  | 43187,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43187,99 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  | 42887,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42887,99 |
|  | Контрольное событие 24: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | Начальник управления АИГО СК |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
|  | Контрольное событие 25: выплата социального пособия на погребение: 1 полугодие- 10 ед.; 2 полугодие- 10 ед. | Начальник управления АИГО СК | 01.06.2022 г. 30.12.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |