| Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Ж.Н.Кудлай | Утверждаю: начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Е.А.Ткаченко |
| --- | --- |

_Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

на 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Ткаченко Е.А. (далее - начальник управления АИГО СК) заместитель начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Батраков И.В. (далее - заместитель начальника отдела сельского хозяйства); |  | 137964,85 | 4771,53 | 0,00 | 26884,8 | 0,00 | 0,00 | 137964,85 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник управления АИГО СК |  | 4701,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4701,88 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер направленных на энергосбережение | Начальник управления АИГО СК |  | 4697,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4697,59 |
|  | Контрольное событие 1: перевод на автономное теплоснабжение в 2022 году административного здания Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 30.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 2: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Начальник управления АИГО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3: размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт; 2 полугодие- 2 шт. | Начальник управления АИГО СК | 01.09.2022г. 01.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма: Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  | 77980,28 | 4771,53 | 0,00 | 26884,8 | 0,00 | 0,00 | 77980,28 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | Начальник управления АИГО СК |  | 1810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1810,13 |
|  | Контрольное событие 4: содержание 52 мест захоронения | Начальник управления АИГО СК | 01.09.2022г. 30.12.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Начальник управления АИГО СК |  | 1934,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1934,54 |
|  | Контрольное событие 5: вывоз 2092 м3 твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: 1 полугодие-1676м3 2 полугодие- 416 м3.; | Начальник управления АИГО СК | 01.09.2022г. 30.12.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | Начальник управления АИГО СК |  | 11103,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11103,52 |
|  | Контрольное событие 6: ремонт и содержание 4850 световых фонарей уличного освещения, в т.ч.: 1 полугодие- 4850 ед.; 2 полугодие- 4850 ед. | Начальник управления АИГО СК | 01.09.2022г. 30.12.2022г | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | Начальник управления АИГО СК |  | 24168,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24168,8 |
|  | Контрольное событие 7: кронирование 43 деревьев | Начальник управления АИГО СК | 30.11.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 8: покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края- 13,32гектар | Начальник управления АИГО СК | 01.11.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 9: выполнение работ по благоустройству территории с. Лиман, ул. Ленина, 71 а. | Начальник управления АИГО СК | 01.10.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5. | Основное мероприятие: Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Начальник управления АИГО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 10: Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, ед | Начальник управления АИГО СК | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6 | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 11: количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, ед. | Начальник управления АИГО СК | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.7 | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов | Начальник управления АИГО СК |  | 27599,54 | 4771,53 | 0,00 | 16047,67 | 0,00 | 0,00 | 27599,54 |
|  | Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования 2-я очередь в а. Юсуп-Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Центральная 28А (второй этап) в ауле Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по улице Степная в поселке Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (3 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул. Первомайская) с устройством остановочного павильона в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края ) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе (от дома № 284 до дома № 301) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.12.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Благоустройство кладбища по ул. Заречная, 19 в пос. Большевик Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны № 1 (третья часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Ограждение кладбища в с. Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны (1 очередь) в с. Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории перед Домом культуры (3 этап) в селе Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 23: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улице Южной. дом 15-27, улице Молодежной, улице Ливенского, улице Пионерской, улице Набережной в пос. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 24: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища в с. Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края») | Начальник управления АИГО СК | 30.12.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 25: Реализация инициативного проекта «Благоустройство сквера по улице Победы (II очередь) в пос. Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Начальник управления АИГО СК | 01.07.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.8 | Основное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования | Начальник управления АИГО СК |  | 10513,77 | 0,00 | 0,00 | 9988,08 | 0,00 | 0,00 | 10513,77 |
|  | Контрольное событие 26: реализация проекта по благоустройству сквера в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края (ул. Орджоникидзе 58е) 1 очередь | Начальник управления АИГО СК | 01.10.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.9. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Начальник управления АИГО СК |  | 849,98 | 0,00 | 0,00 | 849,13 | 0,00 | 0,00 | 849,98 |
|  | Контрольное событие 27: приобретение 50 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Начальник управления АИГО СК | 30.12.2022 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском гор одском округе Ставропольского края» | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления АИГО СК |  | 7461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7461,16 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления АИГО СК |  | 164,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,69 |
|  | Контрольное событие 28: закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа-6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -40 шт, 6 аптечек для ЗСГО (100-150 чел.). | Начальник финансового управления АИГО СК | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Основное мероприятие Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 7129,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7129,38 |
|  | Контрольное событие 29: время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы 7 секунд | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 30: выезды на аварийные, нештатные и ЧС | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3. | Основное мероприятие Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 167,09 | х | х | х | х | х | 167,09 |
|  | Контрольное событие 31: ремонт пожарного резервуара для обеспечения пожарной безопасности пос. Дружный Ипатовского городского округа Ставропольского края | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 30.12.2022 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма: Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий | Начальник управления АИГО СК |  | 47821,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47821,53 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  | 47522,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47522,03 |
|  | Контрольное событие 32: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 30.12.2022 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | Начальник управления АИГО СК |  | 299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,50 |
|  | Контрольное событие 33: выплата социального пособия на погребение: 1 полугодие- 11 ед.; 2 полугодие- 19 ед. | Начальник управления АИГО СК | 01.09.2022 г. 30.12.2022г. | х | х | х | х | х | х | х |