Утвержден

распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 30 декабря 2021 г. № 575-р

(в редакции распоряжения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от

Детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

на 2021 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего | В том числе |  |  | средства участников Программы | налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Ткаченко Е.А. (далее - начальник управления АИГО СК); начальник отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Братчик Г. Н. (далее – начальник отдела образования АИГО СК); начальник отдела по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Дугинец Л. С. (далее – начальник организационного отдела) заместитель начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Батраков И.В. (далее - заместитель начальника отдела сельского хозяйства); |  | 117117,98 | 10094,30 | 0,00 | 32290,23 | 0,00 | 0,00 | 117117,98 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Начальник отдела образования АИГО СК, начальник организационного отдела |  | 3681,39 | 0,00 | 0,00 | 3677,10 | 0,00 | 0,00 | 3681,39 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение | Начальник отдела образования АИГО СК, начальник организационного отдела |  | 3681,39 | 0,00 | 0,00 | 3677,10 | 0,00 | 0,00 | 3681,39 |
|  | Контрольное событие 1: количество административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края переведенных на автономное теплоснабжение, ед. | Начальник организационного отдела | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2: доля установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ к общему объему в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края, % | Начальник отдела образования АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3: количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, шт. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Начальник управления АИГО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4: количество размещенных в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Подпрограмма: Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  | 61257,81 | 10094,3 | 0,00 | 28613,13 | 0,00 | 0,00 | 61257,81 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | Начальник управления АИГО СК |  | 504,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,29 |
|  | Контрольное событие 1: количество содержанных мест захоронения, шт. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Начальник управления АИГО СК |  | 2699,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2699,64 |
|  | Контрольное событие 2: количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, м. куб | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | Начальник управления АИГО СК |  | 10669,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10669,52 |
|  | Контрольное событие 3: количество работающих световых фонарей уличного освещения, ед. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | Начальник управления АИГО СК |  | 14160,78 | 5254,96 | 0,00 | 6905,82 | 0,00 | 0,00 | 14160,78 |
|  | Контрольное событие 4: количество кронированных деревьев, шт. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 5: количество скошенной сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края, гектар | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6: количество реализованных проектов в рамках программы «Обеспечение комплексного развития сельских территорий», ед. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  | 22423,49 | 4806,84 | 0,00 | 11317,81 | 0,00 | 0,00 | 22423,49 |
|  | Контрольное событие 7: количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, ед. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.6. | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов | Начальник управления АИГО СК |  | 1558,76 | 32,50 | 0,00 | 1526,26 | 0,00 | 0,00 | 1558,76 |
|  | Контрольное событие 8: количество реализованных инициативных проектов развития территорий муниципальных образований, ед. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.7 | Основное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования | Начальник управления АИГО СК |  | 8743,31 | 0,00 | 0,00 | 8365,72 | 0,00 | 0,00 | 8743,31 |
|  | Контрольное событие 9: количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.; | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.8. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Начальник управления АИГО СК | . | 498,02 | 0,00 | 0,00 | 497,52 | 0,00 | 0,00 | 498,02 |
|  | Контрольное событие 10: количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов , ед.; | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском гор одском округе Ставропольского края» | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления АИГО СК |  | 6541,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6541,44 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, начальник финансового управления АИГО СК |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | Контрольное событие 1: Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, шт. | Начальник финансового управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Основное мероприятие Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства |  | 6491,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6491,44 |
|  | Контрольное событие 4: время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы, секунд | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 5: количество выездов на аварийные, нештатные и ЧС, единиц | Заместитель начальника отдела сельского хозяйства | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма: Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий | Начальник управления АИГО СК |  | 45637,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45637,34 |
| 4.1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК |  | 45405,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45405,31 |
|  | Контрольное событие 1: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | Начальник управления АИГО СК |  | 232,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,03 |
|  | Контрольное событие 2: Количество выплаченных социальных пособий на погребение, ед. | Начальник управления АИГО СК | 31.12.2021 г. | х | х | х | х | х | х | х |