Утвержден

решением Думы

Ипатовского муниципального округа

Ставропольского края

от 26 ноября 2024 г. № 155

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Том 1. Положение о территориальном планировании**

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Ипатовского муниципального округа (далее по тексту также – проект генерального плана, проект, генеральный план) в соответствии с контрактом, заключенного администрацией Ипатовского муниципального округа и ООО «Картфонд».

В проекте генерального плана Ипатовского муниципального округа приняты следующие проектные периоды:

* исходный год подготовки генерального плана – 2024 год;
* первая очередь реализации генерального плана – до 2029 года;
* расчетный срок реализации генерального плана – до 2049 года.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, краевого и местного уровней.

Расчет потребности в объектах местного значения муниципального округа выполнен с учетом предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального образования и предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ипатовского муниципального округа, в том числе с учетом параметров, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ставропольского края.

При подготовке проекта генерального плана Ипатовского муниципального округа учтены и определены:

- социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования;

- решения проблем градостроительного развития, выявленные на территории муниципального образования;

* основные направления и параметры пространственного развития муниципального образования, обеспечивающие создание инструмента управления развитием территории, на основе баланса интересов федеральных, краевых и местных органов публичной власти.
* прогноз размещения инвестиционных объектов, относящихся к приоритетным направлениям развития экономики муниципального образования.

Проект генерального плана выполнен на основе топографических съемок М 1:5000 и натурного обследования территории, с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ГИС «MapInfo Professional 15». Содержит графические материалы в векторном виде с семантическим описанием.

Цель работы:

* создание условий для устойчивого развития территории Ипатовского муниципального округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
* обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
* создание условий для планировки территории муниципального образования;
* создание электронной версии генерального плана на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с Федеральной геоинформационной системой территориального планирования Российской Федерации;
* реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р, за счет обеспечения взаимной согласованности решений градостроительной документации;
* создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Основные задачи работы:

* анализ документов стратегического планирования Ипатовского муниципального округа и Ставропольского края;
* разработка предложений по размещению объектов местного и регионального значения;
* разработка предложений об изменении границ функциональных зон на территории Ипатовского муниципального о округа;
* разработка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Ипатовского муниципального округа;
* актуализация границ зон с особыми условиями использования территории Ипатовского муниципального округа;
* учет предложений физических и юридических лиц по вопросам изменений функционального зонирования Ипатовского муниципального округа.

# 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

1.1. Объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения - линейные объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения местного значения, расположенные на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Местоположение** | **Срок реализации** | **Статус объекта**  **П - планируемый к размещению**  **Р - реконструкция** | **ЗОУИТ** |
| **Водоснабжение** | | | | | | |
|  | Строительство дополнительных очистных сооружений Ипатовского группового водопровода | Мощность – 38 тыс. м3 /сут. | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Прокладка водопроводных сетей | Протяженность -- 3543 | Ипатовский муниципальный округ, п. Большевик | Первая очередь | П | Нет |
|  | Реконструкция магистральных водоводов | Протяженность – 6,8 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Строительство водопровода | Протяженность – 10000 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Крестьянское | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство водопровода | Протяженность – 250 м | Ипатовский муниципальный округ, аул Малый Барханчак,  ул. Западная | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство водопровода | Протяженность – 250 м | Ипатовский муниципальный округ, аул Малый Барханчак,  ул. Степная | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство водопровода | Протяженность – 400 м | Ипатовский муниципальный округ, аул Нижний Барханчак, ул. Новая | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство водопроводных сетей | Протяженность – 1800 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство разводящего водопровода для подачи воды в районы нового строительства | Протяженность – 2600 м | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство водопроводных сетей | Протяженность –450 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское,  ул. Восточная | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство водопроводных сетей | Протяженность –1000 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское,  ул. Попова | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство водопроводных сетей | Протяженность –640 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта | Первая очередь | П | Нет |
|  | Реконструкция водопровода | Протяженность –520 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское,  пер. Комсомольский | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Строительство насосной станции | Мощность – 5 тыс. м3/сутки | Ипатовский муниципальный округ, х. Вавилон | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Реконструкция водовода | Протяженность –  5 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция водовода | Протяженность –  5 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция водовода | Протяженность –  2 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Лесная Дача | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция водовода | Протяженность –  5 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция ОСВ | Мощность – 15 тыс. м3/сутки | Ипатовский муниципальный округ, с. Кевсала | Первая очередь | Р | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Реконструкция водовода | Протяженность –  3 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, от НС № 2 до НРР | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция водовода | Протяженность –  1 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, от НРР доул. Матросова | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция водопровода | Протяженность –  3 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово,  ул. Матросова | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция разводящих сетей | Протяженность –1,7 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Малые Родники | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция водопровода | Протяженность –580 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Золотаревка,  ул. Доваторцев | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция водопровода | Протяженность –  2 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово,  ул. Вокзальная  (промзона) | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Строительство ливневой канализации | Протяженность – 10500 м | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово | Первая очередь | П | Нет |
|  | Реконструкция коллектора | Протяженность – 1500 м | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, от БПК до КНС по ул. Голубовского | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция напорного коллектора | Протяженность – 2100 м | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, до ОСК | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений | Мощность – 400 м³/сут. | Ипатовский муниципальный округ, п. Большевик | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Реконструкция существующих сетей водоотведения | Протяженность – 2800 м | Ипатовский муниципальный округ, п. Большевик | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция канализационной сети | Протяженность – 2200 м | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений | Мощность –  100 м3/сут. | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Реконструкция канализационной сети | Протяженность – 5600 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Кевсала, ул. Газовый городок | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений | Мощность –  100 м3/сут. | Ипатовский муниципальный округ, с. Кевсала, ул. Газовый городок | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Реконструкция сетей водоотведения от заводов до КНС ул. Заречная | Протяженность –  2 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово,ул. Заречная | Первая очередь | П | Нет |
|  | Реконструкция очистных сооружений | Мощность –  100 м3/сут. | Ипатовский муниципальный округ, п. Красочный | Первая очередь | Р | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Реконструкция водопровода | Протяженность – 7100 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта | Первая очередь | Р | Нет |
| **Газоснабжение** | | | | | | |
|  | Расширение распределительного газопровода низкого давления | Давление до – 0,005 МПа | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, р-н ГГРП №1 | Первая очередь | П | Нет |

1.2. Объекты в области автомобильных дорог местного значения:автомобильные дороги общего пользования местного значения, объекты дорожного сервиса, здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Местоположение** | **Срок реализации** | **Статус объекта**  **П - планируемый к размещению**  **Р - реконструкция** | **ЗОУИТ** |
|  | Строительство и реконструкция мостов через балку Чемрек | Протяженность - 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ,  г. Ипатово | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,467 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Большевик,ул. Ставропольская,  ул. Ипатовская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,470 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Большевик, ул.Кавказская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,275 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Большевик, ул.БратьевХаречко | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,425 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Большевик,ул.40 лет Победы | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,882 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Большевик, ул.Мира | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,220 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Большевик, ул.Красная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,310 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Большевик, ул.Урожайная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,555 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Большевик, ул. Филянского | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,330 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Большевик, ул.Степная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,245 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Правокугультинский, ул.Первомайская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,228 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Правокугультинский, ул. Комсомольская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,723 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Правокугультинский, ул.Новая | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,850 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Правокугультинский, ул.Пролетарская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 1,162 км | Ипатовский муниципальный округ, п.Залесный, ул.Профсоюзная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 3,989 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Софиевский городок: ул. Полевая, ул. Зеленая, ул. Школьная, ул. Медицинская, ул. Крестьянская, пер. Дорожный, пер. Центральный, ул. Комсомольская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,400 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, пер. Гагарина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,650 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Почтовая | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,150 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Красноармейская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,450 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Кирова | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,425 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Кооперативная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,650 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Грушевая | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,300 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Базарная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,950 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Первомайская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,450 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, пер. Партизанский | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,591 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, пер. Заречный | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,350 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, пер. Курганный | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,350 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, пер. Колхозный | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,900 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. В.Ускова | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,600 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, пер. Ленинградский | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 2,150 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Ленинградская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,250 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Кавалерийская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,550 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Большая Джалга, ул. Пушкина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,400 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Большая Джалга, ул. Комсомольская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,550 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Лермонтова | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,850 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Мичурина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,850 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Чапаева | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 2,200 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Большая Джалга, ул. Садовая | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 4,150 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Добровольное: ул. Ленина – 2,550,  ул. Школьная – 0,700, ул. Юбилейная – 0,900 | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,975 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Золотаревка, ул. Гагарина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,478 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Золотаревка, ул.Верхняя Кубияровка | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,800 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Красная Поляна, ул. Гагарина-1,260,  ул. Молодежная-0,540 | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 2,350 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Красная Поляна, ул. Мира – 1,800, проезд между ул. Мира и ул. Гагарина – 0,550 | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,960 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Лесная Дача: пер. Юбилейный, пер.Чапаева, пер. Лесной, пер. 8 Марта, пер. Комсомольский, пер. Новый, пер. Фурманова | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 2,732 км | Ипатовский муниципальный округ, аул Малый Барханчак, ул. Ленина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,272 км | Ипатовский муниципальный округ, аул Малый Барханчак, ул. Мусы Джалиля | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 2,454 км | Ипатовский муниципальный округ, аул Нижний Барханчак, ул. Буденного | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,462 км | Ипатовский муниципальный округ, аул Малый Барханчак, ул. Степная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,279км | Ипатовский муниципальный округ, аул Малый Барханчак, ул. Заречная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,355 км | Ипатовский муниципальный округ, аул Верхний Барханчак, ул. Набережная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,370 км | Ипатовский муниципальный округ, аул Верхний Барханчак, ул. Школьная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,655 км | Ипатовский муниципальный округ, аул Нижний Барханчак, ул. Новая | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,260 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Крестьянское, ул. Крестьянская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,354 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Крестьянское, ул. Школьная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Крестьянское, ул. Лесная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, аул Малый Барханчак, ул. Молодежная | Первая очередь | Р | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,476 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Крестьянское, ул. Почтовая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 2,780 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское, ул. 70 лет Октября | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,690 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское, ул. Молодежная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,400км | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское, ул. Восточная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 3,208 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское, ул. Попова | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,200 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское, ул. Лиманная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,170 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское, ул. Садовая | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,230 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское, переулок Веселый | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,410 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское, переулок Новый | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,180 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское, переулок Майский | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,436 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский, ул. Зеленая | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,460 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский, ул. Михаила Елагина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,642 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский, ул. Огородная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,280 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский, ул. 40 лет Победы | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,622 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский, ул. Авиационная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,365 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский, ул. Майданникова | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,267 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский, ул. Молодёжная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,395 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский, ул. Степная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,705 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский, дорога Объездная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,225 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Винодельненский, ул. Советская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,506 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Винодельненский, ул. Виноградная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,270 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Дружный, ул. Новая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 10,300 км | Подъезд к п. Дружный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,400 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Дружный, ул. Северная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,700 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Дружный, ул. Николая Мельникова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Дружный, ул. Южная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,700 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Винодельненский, ул. Калаусская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,291 км | Ипатовский муниципальный округ,  п. Винодельненский, пер. Южный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,700 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Кевсала, ул. Пушкина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 6,760 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Кевсала, ул. Октябрьская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 6,700км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Кевсала, ул. Ленина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 6,100 км | Ипатовский муниципальный округ,  с. Кевсала, ул. Ивана Клименко | Первая очередь | Р | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 2,980 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Кевсала, ул. Кирова | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 4,100 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Кевсала, ул. Ипатова | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство  автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, с.Кевсала, ул.Заречная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство  автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность - 2,100 км | Ипатовский муниципальный округ, хутор Красный Кундуль, ул.Красная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,462 км | Ипатовский муниципальный округ, аул Малый Барханчак, ул. Степная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,768 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Набережная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,788 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Интернациональная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,324 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Прудная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,755 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Западная (объездная дорога) | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,321км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Зеленая | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,374 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Молодежная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,483 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Южная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,307 км | п. Советское Руно, ул. Пионерская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,500 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Родники, ул. Иващенская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Золотаревка, ул. Нижняя Кубияровка | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,175 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Малые Родники, ул. Садовая | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,317 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, ул. Ленина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,609 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, ул. Октябрьская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,146 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, ул. Станционная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,000 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское,ул. Первомайская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 3,017 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, ул. Первомайская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 4,372 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, ул. Калинина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,645 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, пер. Комсомольский | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,665 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, пер. Комсомольский | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, пер. Красный Октябрь | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,409 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, пер. Восточный | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,310 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, пер. Песчаный | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,190 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, пер. Западный | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,621 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, пер. Пушкина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,546 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, пер. Ткаченко | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,187 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, пер. Шевченко | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,547 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, пер. Страны Советов | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,680 км | Ипатовский муниципальный округ, х. Вавилон, ул. 1 улица Красный Хлебороб | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,220км | Ипатовский муниципальный округ, х. Вавилон, ул. Садовая | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,340 км | Ипатовский муниципальный округ, х. Вавилон, ул. Южная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,345 км | Ипатовский муниципальный округ, х. Вавилон, ул. Школьная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,422 км | Ипатовский муниципальный округ, х. Вавилон, ул. Подгорная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,764 км | Ипатовский муниципальный округ, х. Вавилон, ул. Виноградная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,740 км | Ипатовский муниципальный округ, х. Вавилон, ул. Братьев Караваевых | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,600 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Добровольное, ул. Пролетарская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,400 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Добровольное, ул. Подгорная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, х. Васильев, ул. Красная, 2 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,285 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Красочный, ул. Молодежная, ул. Заводская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 2,344км | Ипатовский муниципальный округ, п. Красочный, ул. 50 лет Победы | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,610 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Горлинка, ул. Степная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,040 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Горлинка, ул. Южная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,900 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Малоипатовский,ул. Западная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,940 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Малоипатовский, ул. Новая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,750 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Малоипатовский,ул. Прохладная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,300 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Новокрасочный, ул. Пролетарская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,322 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Горлинка, ул. Садовая | Расчетный срок | Р | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,310 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Строительная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,510 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Луговая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,380 км | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Спортивная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 2,300 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, ул. Чкалова | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,000 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, ул. Советская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,500 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, ул. Олимпийская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, ул. Южная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,300км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, пер. Гражданский | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,000 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, пер. Колхозный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,940 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, пер. Западный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,700 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, пер. Дорожный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,340 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, пер. Ротко | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, пер. Южный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,320 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, пер. Восточный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, пер. Новый | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, пер. Базарный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,000 км | Ипатовский муниципальный округ, с.Новоандреевское, ул. Восточная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,000км | Ипатовский муниципальный округ, с.Новоандреевское, ул.Ленина | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Новоандреевское, пер. Южный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,496 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Лиман, ул. Профсоюзная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность–1,590км | Ипатовский муниципальный округ, с. Лиман, ул. Пионерская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность –1,688 км | Ипатовский муниципальный округ, АулЮсуп-Кулакский, ул. Молодежная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность –0,550 км | Ипатовский муниципальный округ, х. Веселый,ул. Восточная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность –0,585км | Ипатовский муниципальный округ, х. Веселый, проезд по хутору | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,483 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, ул. Октябрьская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,741 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, ул. Юбилейная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,900 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, ул. Профсоюзная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,954 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, ул. Ленинградская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,381км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, пер. Северный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,808км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, ул. Советская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,308 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, ул. Московская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 1,600 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, ул. Медицинская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 2,100 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, ул. Мира | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,808 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, ул. Советская | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность – 0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун, пер. Степной | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 3,940км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Свердлова, 1,2 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,800 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. 50 лет Победы | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер. Абрикосовый | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер. Алмазный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Апанасенко | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 2,700 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Бакинская,1,2 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Береговая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,750 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово,ул.Березовая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. им.Героя Российской Федерации ОлегаБондаренко | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,700 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.им. АндреяБугреева | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер. Веселый | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Весенняя | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер. Виноградный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово,пер.Вишневый | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,750 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Водная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 3,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Вокзальная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер. Волжский | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер. Восточный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Гоголя | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Голенева | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 2,700 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Горького,1,2 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер. Гуманитарный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 5,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Добровольского | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Дежнева | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 2,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Доватора | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Дорожный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Дружная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –  1,000 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Демократическая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.им. Сергея Ермашова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 1,650 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Железнодорожная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Жданова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 1,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Джалгинская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Заводская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,600 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Западный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Дивная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 1,000 км | Ипатовский муниципальный округ, г.Ипатово, х.Водный, ул.Запрудная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Звездный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Зеленый | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,800 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Индустриальная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Инкубаторный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,800 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Интернациональная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 3,000 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, х.Кочержинский, ул. Ипатова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово,ул.Кавказская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,900 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово,х.Бондаревский,ул.Карьерная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 1,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Киевская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 1,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Кирова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Кировский | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.им. Николая Кичко | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 1,600 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, х. Водный, ул.Коллективная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, х. Бондаревский, пер.Колхозный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Комарова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Коммунальный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 2,000 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Комсомольская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,700 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Корчагина | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.им. Валерия Косикова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. З. Космодемьянской | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,900 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, х.Бондаревский, ул.Космонавтов | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Крайняя | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Красная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –2,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Краснодарская,1,2 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,800 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Красные зори | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Красочный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Крестьянская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Крупской | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,700 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Кубанская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Кулакова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Кутузова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Легкий | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Лермонтова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Лесная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Луговая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,470 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Любимая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,600 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Магистральная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –2,700 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово,ул.Матросова,1,2 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Маяковского | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Мира | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Мичурина | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Молодежная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,600 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Морозова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Мостовая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,800 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Набережная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Некрасова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер. Новосельский | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.О. Кошевого | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Овражный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Олимпийская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –2,189 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Орджоникидзе, 1 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,276 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Орджоникидзе, 2 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,900 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Ореховая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Орловская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Параллельная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –2,604 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Первомайская,1,2 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Песчаная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,800 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Пионерская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Покрышкина | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Полевая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Пригородная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Придорожная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Пролетарская,1,2 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –2047,10 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Профсоюзная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Пушкина | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,360 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Пшеничная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Рабочая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Речной | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,700 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Родниковая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Российская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Рубежный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Рябиновый | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Садовый | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,700 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Сахалинская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Светлый | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Свободы | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,518 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Северная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, х. Бондаревский, пер.Сельский | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Сенная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Серова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Солнечный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Сосновый | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,900 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, х. Бондаревский, ул.Спартака | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Средний | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –3,296 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Станционная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Строителей | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,600 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Суворова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,570 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Тахтинская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,800км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ух. Водный, л.Тенистая | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Титова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Тихий | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,600 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, х. Водный, ул.Тополиная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,600 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Урожайная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Фермерская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Фестивальный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,100 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Фрунзе | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,600 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Харьковская | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, х. Бондаревский, ул.им. Ивана Хаустова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. им. Виктора Хворостова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Хмельницкого | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Цветочная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Целинный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,776 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Чапаева | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.им. Игоря Чеботарева | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Чехова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,800 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Чкалова | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –2,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Чонгарская,1,2 | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –1,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Шевченко | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Шоссейная | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул.Щорса | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,600 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Элеваторный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, х. Бондаревский, пер.Яблочный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, х. Бондаревский, пер.Янтарный | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, пер.Ярославский | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,500 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, съезд к х. Кочержинскому | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,400 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, съезд к х. Кочержинскому | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,300 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, съезд к х. Кочержинскому | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, съезд к х.Кочержинскому | Расчетный срок | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяженность – 0,540 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Красная Поляна, ул. Молодежная | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Строительство участка автомобильной дороги общего  пользования местного значения «Подъезд к детскому лагерю «Лесная сказка» от автомобильной дороги«Подъезд к с. Лесная Дача от автомобильной дороги«Преградное – Тахта – Ипатово»» | Протяженность – 1,800 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Ипатово | Первая очередь | П | Санитарные разрывы 25-100 метров |
|  | Реконструкция автомобильного моста через реку Кевсала в створе улицы Торговая км 1+380 с. Кевсала | Протяженность –0,200 км | Ипатовский муниципальный округ, с. Кевсала | Первая очередь | Р | Санитарные разрывы 25-100 метров |

1.3. Объекты в области физической культуры и массового спорта – спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные комплексы, находящиеся в муниципальной собственности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Местоположение** | **Срок реализации** | **Статус объекта**  **П - планируемый к размещению**  **Р - реконструкция** | **ЗОУИТ** |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | S – 42х24 м | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово | Первая очередь | П | Нет |
|  | Крытый ледовый каток для массового катания с искусственным льдом | S – 1200м2 | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово | Первая очередь | П | Нет |
|  | Спортивный зал | S – 42х24 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Большая Джалга, ул. Почтовая | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Спортивный зал | S – 42х24 м | Ипатовский муниципальный округ, с. Золотаревка | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Спортивный зал | S – 42х24 м | Ипатовский муниципальный округ, п. Большевик | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Ипатовский муниципальный округ, п. Большевик, ул. Московская | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство стадиона  с беговой дорожкой и  многофункциональными спортивными  площадками | S – 2400м2 | Ипатовский муниципальный округ, с. Большая Джалга | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, с. Бурукшун | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство стадиона  с беговой дорожкой и  многофункциональными спортивными  площадками | S – 2400м2 | Ипатовский муниципальный округ, п. Винодельненский | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, с. Родники | Первая очередь | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Ипатовский муниципальный округ, с. Софиевка | Первая очередь | П | Нет |
|  | Реконструкция спортзала | S – 800 м2 | Ипатовский муниципальный округ, п. Красочный | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, с. Лесная Дача | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство стадиона  с беговой дорожкой и  многофункциональными спортивными  площадками | S – 2400м2 | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, х. Мелиорация | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство крытого спортивного  комплекса | Вместимость – 100 мест | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, пересечение ул. Мира и пер. Западный | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство стадиона с беговой дорожкой и  многофункциональными спортивными  площадками | S – 2400м2 | Ипатовский муниципальный округ, с. Тахта, ул. Гражданская | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, п. Красочный, пересечение ул. Спортивная и пер. Прохладный | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство стадиона с беговой дорожкой и  многофункциональными спортивными  площадками | S – 2400м2 | Ипатовский муниципальный округ, с. Кевсала | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Строительство крытого спортивного  комплекса | Вместимость 100 мест | Ипатовский муниципальный округ, с. Кевсала | Первая очередь | П | Нет |
|  | Мотодром | S – 13,83 га | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское, ул. Первомайское, 49 б | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, район больницы | Первая очередь | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Келдыша | Первая очередь | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Калаусская | Первая очередь | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, м-н 1000 мелочей | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство крытого спортивного комплекса | Вместимость 100 мест | Ипатовский муниципальный округ, с. Лиман | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, аул Нижний Барханчак, район больницы | Первая очередь | П | Нет |
|  | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, аул ВерхнийБарханчак, район больницы | Первая очередь | П | Нет |
|  | Реконструкция спортзала | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, аул Малый Барханчак | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Строительство нормативного стадиона с беговой  дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, аул Малый Барханчак | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Строительство нормативного стадиона с беговой  дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | S – 2400м2 | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское | Расчётный срок | П | Нет |
|  | Строительство крытого спортивного комплекса | Вместимость – 100 мест | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство плоскостного спортивного сооружения | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, с. Крестьянское | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство плоскостного спортивного сооружения | S – 800м2 | Ипатовский муниципальный округ, х. Бондаревский | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство плоскостного спортивного сооружения | S – 800 м2 | Ипатовский муниципальный округ, п. Залесный, ул. Песчаная | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство плоскостного спортивного сооружения | S – 800 м2 | Ипатовский муниципальный округ, п. Правокугультинский, ул. Первомайская | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство плоскостного спортивного сооружения | S – 0,20 га | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно, ул. Набережная | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство плоскостного спортивного сооружения | S – 1,83 га | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Крестьянская | Первая очередь | П | Нет |
|  | Иное спортивное сооружение(строительство мотодрома) | S – 57 га | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово | Первая очередь | П | Нет |

1.4.Объекты в области образования – объекты муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Местоположение** | **Срок реализации** | **Статус объекта**  **П - планируемый к размещению**  **Р - реконструкция** | **ЗОУИТ** |
|  | Строительство нового учебного блока в МБОУ СОШ № 6 | 400 мест | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово | Первая очередь | П | Нет |
|  | Строительство детского сада | 80 мест | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово, ул. Крестьянская | Первая очередь | П | Нет |
|  | Реконструкция школы № 17 | 60 мест | Ипатовский муниципальный округ, с. Лесная Дача | Первая очередь | П | Нет |

1.5.Объекты в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Местоположение** | **Срок реализации** | **Статус объекта**  **П - планируемый к размещению**  **Р - реконструкция** | **ЗОУИТ** |
| **Муниципальные организации культуры и искусства** | | | | | | |
|  | Реконструкция Дома культуры | 150 мест | Ипатовский муниципальный округ, с. Советское Руно | Первая очередь | Р | Нет |
|  | Реконструкция Дома культуры | 100 мест | Ипатовский муниципальный округ, с. Добровольное | Первая очередь | Р | Нет |
| **Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального округа** | | | | | | |
|  | Расширение существующего кладбища | S - 1 га | Ипатовский муниципальный округ, с. Добровольное | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Расширение кладбища | S – 5,38 га | Ипатовский муниципальный округ, г. Ипатово | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Расширение существующего кладбища | S - 0,7 га | Ипатовский муниципальный округ, п. Красочный | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Расширение существующего кладбища | S - 0,8 га | Ипатовский муниципальный округ, с. Золотаревка | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Расширение существующего кладбища | S –1,5 га | Ипатовский муниципальный округ, с. Первомайское, ул. Шоссейная | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Расширение существующего кладбища | S –2,8 га | Ипатовский муниципальный округ, с. Октябрьское | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Расширение существующего кладбища | S –0,5 га | Ипатовский муниципальный округ, с. Кевсала, в районе уч. 26:02:091220:6 | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Расширение существующего кладбища | S – 1,7 га | Ипатовский муниципальный округ, п. Советское Руно | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Расширение существующего кладбища | S – 0,4 га | Ипатовский муниципальный округ, с. Большевик | Первая очередь | П | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

# 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование функциональной зоны** | **Площадь зоны (планируемая, 2044 г.), га** | **Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов[[1]](#footnote-1)** |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5417,90 | - |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 50,50 | - |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 1,76 | - |
|  | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 3,56 | - |
|  | Общественно-деловая зона | 2,85 | - |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | 103,77 | Объекты местного значения:  - универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта (планируемый к размещению) – 2 объекта;  - строительство крытого спортивного комплекса (планируемый к размещению) – 1 объект;  - строительство плоскостного спортивного сооружения (планируемый к размещению) – 1 объект. |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 268,32 | Объекты местного значения:  - универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта (планируемый к размещению) – 10 объектов;  - спортивный зал (планируемый к размещению) – 3 объекта;  - реконструкция спортзала (планируемый к размещению) – 2 объекта;  - строительство крытого спортивного комплекса (планируемый к размещению) – 2 объекта;  - строительство нормативного стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками (планируемый к размещению) – 1 объект;  - строительство плоскостного спортивного сооружения (планируемый к размещению) – 4 объекта;  - строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками (планируемый к размещению) – 3 объекта;  - мотодром (планируемый к реконструкции) – 1 объект;  - мотодром (планируемый к размещению) – 1 объект;  - физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном (планируемый к размещению) – 1 объект;  - крытый ледовый каток для массового катания с искусственным льдом (планируемый к размещению) – 1 объект;  - строительство нового учебного блока в МБОУ СОШ № 6 (планируемый к размещению) – 1 объект;  - строительство детского сада (планируемый к размещению) – 1 объект;  - реконструкция школы № 17 (планируемый к реконструкции) – 1 объект;  - реконструкция Дома культуры (планируемый к реконструкции) – 2 объекта. |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 121,48 | - |
|  | Производственная зона | 762,02 | Объекты местного значения:  - реконструкция очистных сооружений (планируемый к реконструкции) – 1 объект.  Объекты регионального значения:  - строительство ГПУ (планируемый к размещению) – 1 объект;  - ПС 110 кВ Зерновая (планируемый к размещению) – 1 объект;  - Инвестиционная площадка №1 (планируемый к размещению) – 1 объект;  - Инвестиционная площадка №2 (планируемый к размещению) – 1 объект;  - Инвестиционная площадка №3 (планируемый к размещению) – 1 объект. |
|  | Коммунально-складская зона | 29,30 | - |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 179,68 | Объекты местного значения:  - строительство насосной станции (планируемый к размещению) – 1 объект;  - строительство дополнительных очистных сооружений Ипатовского группового водопровода (планируемый к размещению) – 1 объект;  - реконструкция ОСВ (планируемый к реконструкции) – 1 объект;  - строительство канализационных очистных сооружений (планируемый к размещению) – 3 объекта.  Объекты регионального значения:  -Бондаревская ВЭС (планируемый к размещению)\* – 1 объект. |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | 2565,56 | Объекты местного значения:  - строительство и реконструкция мостов через балку Чемрек (планируемый к размещению) – 1 объект.  Объекты регионального значения:  - создание логистического центра (планируемый к размещению) – 1 объект. |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 2221,93 | - |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 353038,91 | - |
|  | Зона садоводства, огородничества | 214,01 | - |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 31922,33 | - |
|  | Зона рекреационного назначения | 131,41 | Объекты местного значения:  - строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками (планируемый к размещению) – 1 объект. |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 316,55 | Объекты местного значения:  - строительство плоскостного спортивного сооружения (планируемый к размещению) – 1 объект;  - строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками (планируемый к размещению) – 1 объект. |
|  | Зона отдыха | 44,09 | Объекты местного значения:  - строительство крытого спортивного комплекса (планируемый к размещению) – 1 объект;  - строительство нормативного стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками (планируемый к размещению) – 1 объект. |
|  | Зоны специального назначения | 8,16 | - |
|  | Зона кладбищ | 128,21 | Объекты местного значения:  - расширение существующего кладбища (планируемый к размещению) – 9 объектов. |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | 62,22 | - |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | 147,69 | Объекты местного значения:  - универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта (планируемый к размещению) – 2 объекта. |
|  | Зона режимных территорий | 0,54 | - |

1. Полный перечень планируемых для размещения на территории Ипатовского муниципального округа объектов федерального значения, объектов регионального значения представлен в разделе 4.1.1 Тома 2 (Материалы по обоснованию) настоящего проекта генерального плана [↑](#footnote-ref-1)