ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс.руб.) | Процент исполнения (%) | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог | 14186,32 | 13811,16 | 97,4 | Зимнее содержание автодорог, очистка автодорог от песка и грязи, нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия – 6000,0 м2. Денежные средства не использованы в полном объеме на зимнее содержание автомобильных дорог в связи с погодными условиями и в результате образовавшейся экономией после проведения закупочных процедур |
| Замена и установка дорожных знаков | 1000,00 | 999,97 | 100,0 | Установлено 72 дорожных знака |
| Установка и содержание светофоров | 1579,38 | 1579,38 | 100,0 | Содержание 7 светофорных объектов в г. Ипатово |
| Обустройство пешеходных переходов | 209,04 | 209,04 | 100,0 | Обустроено 2 пешеходных перехода |
| Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) | 500,00 | 391,76 | 78,4 | На 119,4 км. автодорог изготовлены проекты организации дорожного движения. Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с образовавшейся экономией после проведения закупочных процедур |
| Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 505835,98 | 493963,69 | 97,6 | Отремонтировано 0,300 км автодорог в щебеночном исполнении, выполнен ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием – 23,093 км. Плановые назначения не использованы в связи с образовавшейся экономией после проведения закупочных процедур |
| Капитальный ремонт и (или ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям | 7264,91 | 7264,91 | 100,0 | Выполнен ремонт участка автомобильной дороги вблизи общеобразовательного учреждения МКОУ СОШ №10 в пос. Большевик |
| Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) объектов транспортной инфраструктуры (мосты), изготовление проектной-сметной документации | 5975,00 | 3356,69 | 56,2 | Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию моста по ул. Торговая с. Кевсала. Выполнение работ по контракту не завершено в связи с прохождением проектно-сметной документацией государственной экспертизы. Произведена 100% оплата за оказание услуг по прохождению экспертизы на проектно-сметную документацию на объект «Выполнение работ по реконструкции моста по ул. Торговая с. Кевсала» |
| Реализация инициативных проектов | 20450,72 | 17840,29 | 87,2 | Реализовано17 инициативных проектов: ремонт дороги с асфальтобетонным покрытием -1 (0,231 км); ремонт тротуаров – 7 (2,346 км); ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении - 8 (3,363 км); устройство пешеходного спуска -1. Не реализован один инициативный проект ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул. Лермонтова, ул. Красноармейская с. Большая Джалга |
| Всего | 557001,35 | 539416,89 | 96,84 |  |

Начальник финансового управления

администрации Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Л.Г. Домовцова