Утверждена

постановлением администрации

Ипатовского муниципального

округа Ставропольского края

от 2023 г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2024 - 2029 ГОДЫ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2024 - 2029 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024 - 2029 годы (далее - программа) |
| Ответственный исполнитель программы | управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - управление) |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | физические лица; |
|  | юридические лица |
| Подпрограмма Программы  Цель программы | подпрограмма «Современная городская среда»  Повышение качества и комфорта городской среды на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения цели Программы  Срок реализации программы | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края  2024 - 2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края составит 330,00 тысяч рублей~~,~~ в том числе по годам: |
|  | 2024 год – 55,00 тысяч рублей; |
|  | 2025 год – 55,00 тысяч рублей; |
|  | 2026 год – 55,00 тысяч рублей; |
|  | 2027 год – 55,00тысяч рублей; |
|  | 2028 год – 55,00 тысяч рублей; |
|  | 2029 год - 55,00 тысяч рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края  в 2029 году составит 45,00% |

Приоритеты и цели реализуемой в Ипатовском муниципальном округе

Ставропольского края политики в сфере реализации Программы

Анализ сферы благоустройства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Ипатовский округ) показал, что в последние годы в Ипатовском округе проводилась большая и целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства Ипатовском округе имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий.

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

На территории Ипатовского округа имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в Ипатовском округе составляет 191ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 2023 год составило 101 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 2029 год составило 90 единиц. За период с 2018 года по 2023 год благоустроена 101 общественная территорий, общее число благоустроенных общественных территорий составило 101 единица, или 52,9 % от общего числа общественных территорий.

Адресный [перечень](#P918) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2024 - 2029 годах (далее - адресный перечень общественных территорий), приведен в приложении 5 к программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном [Постановлением](consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D506E05E5AE7C7FFA38D971EC7EBE8EA00751C1C74AFD5FC1137B187B3F2C61AB9330A4D40A4853B3QFmAN) Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. №279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее - Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня, справочно, указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Ипатовского округа. Информация об объемах и источниках финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ, приведена в [приложении 5](#P791) к программе.

Администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- администрация Ипатовского округа) вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Ипатовского муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D506E05E5AE7C7FFA38D971EF7CB78BA50651C1C74AFD5FC1137B187B3F2C61AB9330A4D40A4853B3QFmAN) Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее - межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D506E05E5AE7C7FFA38D971EF7CBB89A10651C1C74AFD5FC1137B18693F746DAA922EA4D41F1E02F5AC18A71BA50C0003D954B2Q8m3N) Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно - субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, устанавливает минимальный трехлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, со финансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Ипатовском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее - цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Ипатовском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Ипатовского округа.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

На территории Ипатовского округа имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Общее количество дворовых территорий в Ипатовском округе составляет 169 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования по состоянию на 2024 год составило 104 ед.

Общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 2022 год составило 65 ед.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Ипатовском округе могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее - минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Ипатовском округе включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее - дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом администрации Ипатовского округа.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в Ипатовском округе возлагается на администрацию Ипатовского округа.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D506E13E6C22275F9308479E574B5DBFF515796981AFB0A935325412B7A676DAA8C2CA5D6Q1m7N) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. №106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный [перечень](#P1252) дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2024 - 2029 годах, приведен в приложении 6 к программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация Ипатовского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Ипатовского округа при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Ипатовского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Ипатовского округа межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Ипатовского округа обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, устанавливает минимальный трехлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, со финансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Ипатовского округа одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ипатовского округа, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ипатовского округа, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Ипатовского округа самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Ипатовском округе, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Ипатовском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Ипатовском округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Ипатовского округа проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На территории Ипатовского округа имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2029 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D506E05E5AE7C7FFA38D971EC78B68DA50251C1C74AFD5FC1137B18693F746DAA922EA4D41F1E02F5AC18A71BA50C0003D954B2Q8m3N) благоустройства территории Ипатовского округа, утвержденных решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 29 (далее соответственно - объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией Ипатовского округа и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2029 года.

5. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 55 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной программы, расширения участия общественности в ее реализации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D506E05E5AE7C7FFA38D971EF7CB888A40451C1C74AFD5FC1137B187B3F2C61AB9330A4D40A4853B3QFmAN) администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14 ноября 2017 года № 555 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Ипатовского округа «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы» создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию современной городской среды (далее - общественная комиссия).

Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 15 «О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году» установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в программу.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация Ипатовского округа обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее 8573 человек, что составляет 15,0 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском округе, а также для увеличения к 2029 году числа участников обсуждения до 55 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском округе.

Помимо этого, администрацией Ипатовского округа и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее - голосование). Голосование проводится в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D506E05E5AE7C7FFA38D971EF7DBD8DA10551C1C74AFD5FC1137B18693F746DAA922EA4D51F1E02F5AC18A71BA50C0003D954B2Q8m3N) проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» включить изменения, которые приняты в 2023 г. по электронному голосованию и муниципальными правовыми актами.

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» запланировано обеспечение участия в голосовании в 2029 году 19763 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, что составляет 45,00 % общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ипатовского округа.

[Сведения](#P284) об индикаторах и показателях решения задач подпрограмм Программы, описание основных ожидаемых конечных результатов и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.

[Перечень](#P379) основных мероприятий подпрограмм Программы, способствующих достижению основных целей, приведен в приложении 3 к настоящей Программе.