| Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Ж.Н. Кудлай; Утверждаю: Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С. Дугинец. | Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Ж.Н.Кудлай; Утверждаю: Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Л.С. Дугинец. |
| --- | --- |

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2023 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого (5+9) |  |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |  |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 317021,89 | 0,00 | 0,00 | 259173,02 | 0,00 | 0,00 | 317021,89 |  |
| I.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 19297,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19297,17 |  |
| I.1.1 | основное мероприятие Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 1: Изготовление 50 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: в 1 квартале 12 материалов, во 2 квартале 13 материалов, в 3 квартале 13 материалов, в 4 квартале 12 материалов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 31.03. 2023 г. 30.06. 2023 г. 29.09. 2023 г. 29.12. 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I.1.2 | основное мероприятие Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |  |
|  | контрольное событие 2: Проведение 142 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ в том числе: в 1 квартале 34 единиц, во 2 квартале 37 единиц, в 3 квартале 37 единиц, в 4 квартале 34 единиц | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 31.03. 2023 г. 30.06. 2023 г. 29.09. 2023 г. 29.12. 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I.1.3. | основное мероприятие Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 19267,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19267,12 |  |
|  | контрольное событие 3: Изготовление сметы на ремонт автодорог | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.12. 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 4: Замена и установка 171 дорожного знака | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.12. 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 5: Содержание 7 светофорных объектов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.12. 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 6: Обустройство _2__ пешеходных переходов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.12 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 7: Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 88,265 км автомобильных дорог | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.12. 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I.1.4. | основное мероприятие Проведение плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в установленные сроки | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 8: Проведение плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.12. 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 297742,72 | 0,00 | 0,00 | 259173,02 | 0,00 | 0,00 | 297742,72 |  |
| I.2.1. | основное мероприятие Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 293418,72 | 0,00 | 0,00 | 259173,02 | 0,00 | 0,00 | 293418,72 |  |
|  | контрольное событие 9: Выполнение ремонта 13,0 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.09. 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Ремонт дороги ул. Ленина (от улицы Мира до д. 149 правая сторона) в с. Добровольное Ипатовского городского округа Ставропольского края) | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.06. 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 11: Выполнение 2,65 км ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.09. 2023 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении п. Горлинка, ул. Южная Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Калинина и пер. Комсомольский с. Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в щебеночном исполнении х. Водный по ул. Запрудная, ул. Дружная, ул. Тенистая Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении х. Кочержинский ул. Ипатова (от дома № 103 в южном направлении) Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении г. Ипатово, ул. Кирова Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.10. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по улице Первомайская, п. Правокугультинский Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.10. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении в пос. Софиевский городок ул. Полевая Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.10. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в щебеночном исполнении в с. Бурукшун участков улиц Мира и Ленина Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.10. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул.Садовая, ул. Кавалерийская, ул. Грушовая с. Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.10. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении с. Кевсала, ул.Ивана Клименко от д.152 в западном направлении Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.10. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении с. Кевсала, ул. Октябрьская, Ипатовского городского округа Ставропольского края, в западном направлении | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.08. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 23: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Олимпийская, подъезд к кладбищу от пер. Западный с. Тахта Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.10. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 24: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул. Калинина (от д. №240 до д. №286) в с. Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 20.12. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 25: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении от автомобильной дороги "Ипатово - Малый Барханчак" к улице Школьной (1 съезд) аула Верхний Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 20.12. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 26: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги в щебеночном исполнении по пер. Партизанский с. Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 20.12. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 27: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги в щебеночном исполнении по улице Станционная в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 20.12. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 28: Реализация инициативного проекта на выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по адресу: с. Тахта, ул. Ленина 119 | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 20.12. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | контрольное событие 29: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по переулку Гуманитарный в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 20.12. 2023 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| I.2.2. | основное мероприятие Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | 4324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4324,00 |
|  | контрольное событие 30: Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (мосты) |  | 29.12. 2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  | контрольное событие 31: Проведение _6 мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры |  | 29.12. 2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| I.2.3. | основное мероприятие Обеспечение транспортного сообщения | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 32: обслуживание 12 автобусных маршрутов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.12. 2023г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |

_____________-----------------------------------------------