| Согласовано: Начальник отдела экономического Развития администрации Ипатовского Муниципального округа Ставропольского края Ж.Н. Кудлай | Утверждаю: Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Л.С. Дугинец |
| --- | --- |

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2024 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 139952,82 | 0,00 | 0,00 | 101918,80 | 0,00 | 0,00 | 139952,82 |
| I.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 16598,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16598,17 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 1: изготовление 51 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: в 1 квартале 12 материалов, во 2 квартале 13 материалов, в 3 квартале 13 материалов, в 4 квартале 13 материалов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.03. 2024 г. 28.06. 2024 г. 30.09. 2024 г. 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2 | основное мероприятие «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Братчик Г.Н. исполняющий временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела образования АИМО СК |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  | контрольное событие 2: проведение 148 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ в том числе: в 1 квартале 35 единиц, во 2 квартале 39 единиц, в 3 квартале 39 единиц, в 4 квартале 35 единиц | Братчик Г.Н. временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела образования АИМО СК | 29.03. 2024 г. 28.06. 2024 г. 30.09. 2024 г. 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 16586,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16586,17 |
|  | контрольное событие 3: изготовление сметы на ремонт автодорог | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 4: замена и установка 150 дорожных знаков | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 5: содержание 7 светофорных объектов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 6: обустройство 2 пешеходных переходов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.08. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 7: изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 100,0 км автомобильных дорог | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 8: проведение профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 123354,65 | 0,00 | 0,00 | 101918,80 | 0,00 | 0,00 | 123354,65 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 118054,65 | 0,00 | 0,00 | 101918,80 | 0,00 | 0,00 | 118054,65 |
|  | контрольное событие 9: выполнение ремонта 4,815 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.09. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 10: выполнение 1,50 км ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 11: выполнение ремонта 0,7 км тротуара | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.09. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта по ремонту дороги по ул. Ленина в с. Лиман от пер.60 лет ВЛКСМ до пер. Комсомольский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2024 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по улице Виноградной и примыканию к улице Майданникова в поселке Винодельненский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. 60 лет СССР и ул. Школьная (от детского сада до д.8) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. Мира в с. Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 5300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5300,00 |
|  | контрольное событие 16: Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры на мост | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 17: Проведение 2 мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие: «Обеспечение транспортного сообщения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 18: обслуживание 12 автобусных маршрутов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |