| Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Ж.Н. Кудлай | Утверждаю: Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С. Дугинец |
| --- | --- |

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2025 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 318339,19 | 2975,70 | 0,00 | 269098,93 | 0,00 | 0,00 | 49240,26 |
| I.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК, Казакова С.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела образования АИМО СК, заместитель начальника отдела образования АИМО СК |  | 22858,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22858,57 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 1: изготовление 52 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: в 1 квартале 13 материалов, во 2 квартале 13 материалов, в 3 квартале 13 материалов, в 4 квартале 13 материалов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 31.03. 2025 г. 30.06. 2025 г. 30.09. 2025 г. 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2 | основное мероприятие «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Казакова С.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела образования АИМО СК, заместитель начальника отдела образования АИМО СК |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  | контрольное событие 2: проведение 154 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ в том числе: в 1 квартале 38 единиц, во 2 квартале 39 единиц, в 3 квартале 39 единиц, в 4 квартале 38 единиц | Казакова С.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела образования АИМО СК, заместитель начальника отдела образования АИМО СК АИМО СК | 31.03. 2025 г. 30.06. 2025 г. 30.09. 2025 г. 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 22846,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22846,57 |
|  | контрольное событие 3: изготовление сметы на ремонт автодорог | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 4: замена и установка 150 дорожных знаков | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 5: содержание 7 светофорных объектов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 6: обустройство 2 пешеходных переходов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.11. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 7: изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 100,0 км автомобильных дорог | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 8: осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 295480,62 | 2975,70 | 0,00 | 269098,93 | 0,00 | 0,00 | 295480,62 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 204308,98 | 0,00 | 0,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 204308,98 |
|  | контрольное событие 9: выполнение ремонта 10,397 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.10. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 10: выполнение 0,500 км ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 11: выполнение ремонта 0,150 км тротуара | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
|  | контрольное событие 12: Изготовление проектной- сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры на мост | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 13: Проведение 2 мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.3. | основное мероприя-тие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | контрольное событие 14: ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения вблизи образовательного учреждения | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.08. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.4. | основное мероприятие: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 69102,45 | 0,00 | 0,00 | 68411,43 | 0,00 | 0,00 | 69102,45 |
|  | контрольное событие 15: Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к детскому лагерю Лесная Сказка от автомобильной дороги «Подъезд к селу Лесная Дача от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.05. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.5. | основное мероприятие: «Реализация инициативных проектов» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 17069,19 | 2975,70 | 0,00 | 10687,50 | 0,00 | 0,00 | 17069,19 |
|  | контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. Ленина (от дома №2А до дома №38) в селе Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Московская в поселке Большевик Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. Ленина (от ул. Мира до ул. Молодежная) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги по ул. Механизаторов в с. Красная Поляна Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. Авиационной в поселке Винодельненский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2025 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта по выполнению работ по ремонту тротуара по ул. Мира (от пер. Ротко до пер. Западного) с. Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2025 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие: «Обеспечение транспортного сообщения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 22: обслуживание 13 автобусных маршрутов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12. 2025г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |