| Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Ж.Н. Кудлай | Утверждаю: Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Л.С. Дугинец |
| --- | --- |

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2025 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 318645,82 | 0,00 | 0,00 | 269098,93 | 0,00 | 0,00 | 49546,89 |
| I.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 8707,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8707,68 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 1: изготовление 52 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: в 1 квартале 13 материалов, во 2 квартале 13 материалов, в 3 квартале 13 материалов, в 4 квартале 13 материалов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2 | основное мероприятие «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Казакова С.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела образования АИМО СК, заместитель начальника отдела образования АИМО СК |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  | контрольное событие 2: проведение 154 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ в том числе: в 1 квартале 38 единиц, во 2 квартале 39 единиц, в 3 квартале 39 единиц, в 4 квартале 38 единиц | Казакова С.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела образования АИМО СК, заместитель начальника отдела образования АИМО СК АИМО СК | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 8695,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8695,68 |
|  | контрольное событие 3: изготовление сметы на ремонт автодорог | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 4: замена и установка 150 дорожных знаков | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 5: содержание 7 светофорных объектов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 6: обустройство 2 пешеходных переходов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.11.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 7: изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 100,0 км автомобильных дорог | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 8: осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 309938,14 | 0,00 | 0,00 | 269098,93 | 0,00 | 0,00 | 309938,14 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 8642,12 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 8642,12 |
|  | контрольное событие 9: выполнение 0,500 км ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 10: выполнение ремонта 0,150 км тротуара | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 213324,99 | 0,00 | 0,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 213324,99 |
|  | контрольное событие 11: выполнение ремонта 10,397 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 03.10.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.3. | основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 300,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,20 |
|  | контрольное событие 12: изготовление проектной- сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры на мост | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 13: проведение 2 мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.4. | основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по |  | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
|  | контрольное событие 14: ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения вблизи образовательного учреждения | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.08.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.5. | основное мероприятие: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 69111,43 | 0,00 | 0,00 | 68411,43 | 0,00 | 0,00 | 69111,43 |
|  | контрольное событие 15: строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к детскому лагерю Лесная Сказка от автомобильной дороги «Подъезд к селу Лесная Дача от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.05.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.6. | основное мероприятие: «Реализация инициативных проектов» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 18189,40 | 0,00 | 0,00 | 10687,50 | 0,00 | 0,00 | 18189,40 |
|  | контрольное событие 16: реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. Ленина (от дома №2А до дома №38) в селе Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 17: реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Московская в поселке Большевик Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 18: реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. Ленина (от ул. Мира до ул. Молодежная) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 19: реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги по ул. Механизаторов в с. Красная Поляна Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 20: реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. Авиационной в поселке Винодельненский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 21: реализация инициативного проекта по выполнению работ по ремонту тротуара по ул. Мира (от пер. Ротко до пер. Западного) с. Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 22: реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Попова (от дома 55) в селе Первомайское Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.7. | основное мероприятие: «Обеспечение транспортного сообщения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 23: обслуживание 13 автобусных маршрутов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |