Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2024 - 2029 годы», за 2024 год.

Муниципальная программа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» на 2024-2029 годы», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1721 (далее-Программа)

Программа включает в себя подпрограмму «Современная городская среда».

С учетом внесенных изменений на реализацию программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 17840,38 тысяч рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 17473,42 тысяч рублей, бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет)– 366,96 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств за счет всех источников финансирования сложилось в объеме 17721,43 тысяч рублей (99,34 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет краевых средств – 17473,42 тысяч рублей, (100 процентов к бюджетной росписи), средств местного бюджета – 248,01 тысяч рублей (67,59 процентов к бюджетной росписи).

В рамках Программы предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. В отчетном году в соответствии с постановлением Правительства РФ 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» администрацией Ипатовского муниципального округа проведено рейтинговое голосование по определению общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке. По итогам рейтингового голосования победителем рейтингового голосования названа общественная территория в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а (1-я очередь).

Для реализации мероприятия на выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а (1-я очередь), выполнен и утвержден дизайн проект и сметная документация. На сметную документацию выполнено заключение о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, проведены закупочные процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по проекту и заключен муниципальный контракт № 82 от 09 января 2025г. на выполнение работ по благоустройству общественной территории в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а (1-я очередь). Сроки выполнения работ август 2025г.

Реализован проект по благоустройству парковой зоны по ул. Ленинградская 60 в (площадь напротив гостиницы) в г. Ипатово. В процессе работ обустроена тротуарная плитка, бортовые камни, установлены объекты: МАФ «руки сердце», фигуры светодиодные Дерево Сакура, лавочки «Радиус», Лавочки «Арт-Эйр», мусорные урны «Цилиндр», фонари «Лермонтовский», МАФ «руки сердце», фигуры светодиодные Дерево Сакура, лавочки «Радиус», Лавочки «Арт-Эйр», мусорные урны «Цилиндр», фонари «Лермонтовский», высажены саженцы деревьев, посеян газон.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Программы «Формирование современной городской среды на 2024 - 2029 годы» представлен в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Программы представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Программы представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Программы представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.

К внутренним и внешним рискам реализации Программы относятся:

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы управлением по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведена следующая работа:

Проведено рейтинговое голосование, в котором приняли участие 17043 жителей Ипатовского муниципального округа;

По результатам голосования выполнен дизайн проект и сметная документация по благоустройству общественной территории в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а (1-я очередь), заключен муниципальный контракт Сроки выполнения работ август 2025г.

Муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 2024 - 2029 годы» определена 1 цель, являющаяся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения цели поставлена задача, которая выполнена полностью.

Информация об изменениях, внесенных в Программу

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017г. №14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1721 утверждена муниципальная программа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2024 - 2029 годы».

В Программу в течение 2024 года вносились изменения следующими постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края: от 31 мая 2024г. № 770, от 24 декабря 2024г. № 1732.