Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2024 год.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024 №1747 (далее-Программа)и включает в себя 4 подпрограммы:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края (далее-Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергоэффективности);

- Благоустройство территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее-Подпрограмма благоустройство территории);

- Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края (далее-Подпрограмма Развитие и совершенствование гражданской обороны);

- Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий (далее- Обеспечение реализации Программы).

Ответственный исполнитель – управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

С учетом внесенных изменений на реализацию программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 143224,74 тысяч рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 297,72 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 17480,54 тысяч рублей, бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет)– 125446,48 тысяч рублей, в том числе целевых средств граждан 4869,74 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств за счет всех источников финансирования сложилось в объеме 141345,45 тысяч рублей (98,70 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета - 297,72 тысяч рублей (100,00 процентов к бюджетной росписи), краевых средств – 17480,54 тысяч рублей, (100,00 процентов к бюджетной росписи),  средств местного бюджета – 123567,19 тысяч рублей (98,50 процентов к бюджетной росписи), в том числе целевых средств граждан 4869,74 тысяч рублей (100,00 процентов  к бюджетной росписи).

Программой предусмотрена реализация 18 основных мероприятий с выполнением 31 контрольных событий. В 2023 году осуществлялась реализация 14 мероприятий и 26 контрольных события. Контрольные события в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, выполнены в полном объеме.

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 21131,27 тысяч рублей, освоено- 20855,01 тысяч рублей (98,70 процентов к бюджетной росписи). Денежные средства были направлены на оплату энергосервисного контракта на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения в г.Ипатово.

На реализацию Подпрограммы Благоустройство территории   в 2024 году предусматривалось 52556,59 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 51360,94 тысяч рублей (97,73 процента к бюджетной росписи).

На мероприятия, связанные с содержанием мест захоронения затрачено 661,61 тысяч рублей. Денежные средства направлены на содержание смотрителя, вывоз твердых коммунальных отходов с территории кладбищ.

В рамках муниципальных контрактов и договоров на сбор, погрузку вывоза мусора на территории г. Ипатово, х. Бондаревского, х. Кочержинского, х. Водного выполнены работы по сбору и вывозу мусора с территории округа. Выполнены работы по вывозу отходов   с несанкционированных свалок на территории Ипатовского муниципального округа, общая сумма затраченных средств составила 4218,13 тыс.руб. Вывезено более 3598 м3 отходов. Выполнены работы на сумму 65,47 тыс. руб. по обустройству контейнерной площадки по ул. Циолковского. Контрактом на поставку произведенных учреждением уголовно-исполнительной системы товаров (контейнеров металлических, металлических бункеров) закуплены 4 контейнера и один бункер 8м3 для мусора на сумму 238,80 тыс. руб.

В рамках муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края, заключенного с ИП Алафердыевым А.А. выполнены работы по содержанию центральной части города на сумму 733,4 тыс. рублей.

В рамках муниципальных контрактов, выполнены работы по покосу высокостебельной травы на территории г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края площадью 15,34 га на сумму 798,71 тысяч рублей, выполнен покос высокостебельной растительности на площади    в рамках проведенных субботников в размере 33,96 Га. Выполнены работы по обрезке деревьев в количестве 60 штук на сумму 620,0 тысяч рублей.

На мероприятия, связанные с оплатой и содержанием уличного освещения затрачено 13377,87 тысяч рублей.

В результате проведенной работы:

-  выполнены работы по содержанию линий уличного освещения в г. Ипатово и х. Бондаревском, заменено более 20 ламп, подвешено 410 метров провода СИП;

- восстановлено уличное освещение по ул.Крестьянской и пер. Ярославскому в г. Ипатово;

- выполнены работы по ремонту уличного освещения ул. Гагарина-Голубовского в г. Ипатово;

- выполнены работы по устройству уличного освещения по ул. Ипатово от д. 138 до д. 186 в с. Кевсала;

-   выполнены работы по ремонту уличного освещения в х. Веселом Лиманского территориального отдела.

Закуплены электротовары (лампы накаливания, пускатели, таймеры) для ремонта уличного освещения на территории Иатовского муниципального окрга.

На прочие мероприятия по благоустройству затрачено 5214,29 тысяч рублей, закуплена техника и материалы для покоса травы и спила деревьев на территории округа, выполнены работы по строительному контролю по инициативным проектам, разработаны информационные стенды, сметная документация, работы по содержанию фонтанов, и прочее.

В отчетном году в рамках реализации подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» реализовано 11 инициативных проектов, основанных на местных инициативах, с общим объемом финансирования 26461,29 тысяч рублей.

Инициативные проекты направлены на благоустройство территорий в Ипатовском городском округе Ставропольского края: ограда двух кладбищ - в поселке Советское Рунои селе Большая Джалга; благоустройство четырех скверов и парковых зон – в селах Бурукшун и Октябрьское, Красная Поляна, поселке Красочный; обустройство детского и спортивного оборудования в ауле Малый Барханчак, г. Ипатово; благоустройство общественной территории в с. Золотаревка, с. Первомайское, поселке Большевик.

В результате получения субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края выполнены работы на сумму 1427,74 тысяч рублей по обустройству детской площадки в г. Ипатово по ул. Юбилейная,12. На площадке установлено детское оборудование, скамейки и урна.

Выполнены работы по ремонту детских площадок в г.Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на сумму 149,96 тысяч рублей.

На реализацию Подпрограммы Развитие и совершенствование гражданской обороны с учетом изменений в 2024 году предусматривалось 10448,72 тысяч рублей., кассовое исполнение составило 10405,55 тысяч рублей (99,59 процентов),  которые были направлены на мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ЕДДС» (заработная плата сотрудников МКУ «ЕДДС», коммунальные услуги и оплату средств связи) и создание АСГ городского округа (закупка оборудования, имущества, ремонт помещений), также закуплены средства   индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб -11 шт.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» с учетом изменений в 2024 году предусматривалось 59088,16 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 58723,95 тысяч рублей. Денежные средства направлены на обеспечение деятельности Управления и мероприятия, связанные с предупреждением банкротства муниципальных унитарных предприятий.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Программы представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Программы представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Программы представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.

К внутренним и внешним рискам реализации Программы относятся:

риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, привлечением недостаточного объема средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий Программы, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью;

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа на реализацию мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

невыполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам недобросовестными подрядными организациями;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы управлением по работе с территориями администрации Ипатовскогогородского округа Ставропольского края проведена следующая работа:

велась претензионная работа с подрядчиками, невыполняющими обязательства по заключенным муниципальным контрактам;

велась работа по привлечению средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий Программы;

подавались заявки в министерства по привлечению средств краевого бюджета в рамках региональных программ.

Муниципальной программой ««Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» определено 3 цели, являющихся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 6 задач, из них 3 выполнено в 100 процентном объеме.

Задача «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» не выполнена, по причине того что в 2024г. административные здания Ипатовского муниципального округа Ставропольского края не переводились на автономное теплоснабжение   по причине не выделения средств бюджета.

В задаче «Повышение качества и комфорта среды проживания населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»:

основное мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий», в 2024г. проекты в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» не реализовывались из-за отсутствия бюджетирования;

основное мероприятие «Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края» не выполнено, в 2024г. 11 проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края реализованы в рамках инициативных проектов развития территорий муниципальных образований;

основное мероприятие «Благоустройство территорий общего пользования» выполнено частично, в 2024г.для реализации благоустройства общественных территорий обновлена заявка в министерство жилищно коммунального хозяйства Ставропольского края. Средства краевого и местного бюджета для реализации мероприятия не выделялись;

основное мероприятие «Реализация регионального проекта: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» не реализовано, в 2024г. средства краевого бюджета для реализации мероприятия не выделялись.

В задаче «Обеспечение пожарной безопасности в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края», в 2024г. денежные средства на ремонт пожарных водоемов в населенных пунктах Ипатовского городского округа Ставропольского края не осваивались. В рамках мероприятия проводились работы по прокладке пожарной сигнализации на объектах культуры и спорта.

Информация об изменениях, внесенных в Программу

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017г. №14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2023г. № 1747 утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024- 2029 гг.

В Программу в течение 2024 года вносились изменения следующими постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края: от 17 апреля 2024г. № 478, от 18 июля 2024г. № 1029, от 26 июля 2024г. № 1055, от 24декабря 2024г. № 1733.

Кроме того, во исполнение п. 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского мунициального округа, утвержденного постановлением администрации Ипатовского мунициального округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742 приказами управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 26 апреля 2024г. №61; от 14 августа 2024г. № 130; от 26 декабря 2024г. № 221 внесены изменения в детальный план – график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год, утвержденный приказом управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024г. №175.

Приказом управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024г. № 222 утвержден детальный план – график реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2025 год.

__________________________