Инициативный проект

«____» ___________2024г.

| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул.Чкалова с.Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» |
| 2 | Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на исполнение которых направлен инициативный проект | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них |
| 3 | Территория реализации инициативного проекта | Границы территории инициативного проекта: территория земельного участка, из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, с видом разрешенного использования, земельные участки (территории) общего пользования, площадью 1750 кв.м., протяженностью 500 м., расположенного по адресу: Ставропольский край, Ипатовский муниципальный округ, с.Тахта, ул. Чкалова |
| 4 | Цель и задачи инициативного проекта | Орган Организация благоустройства территории муниципального, городского округа |
| 5 | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), обоснование предложений по решению указанной проблемы, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении с.Тахта. Покрытие участка дороги находится в неудовлетворительном состоянии (дорожное полотно размыто, образовались ухабы, ямы). Существующее состояние участков дорог приносит массу неудобств жителям. Проехать по ним в хорошую погоду не так – то и просто, а в дождливую или при таянии снега это становится еще большей проблемой. Отсутствие решения проблемы негативно сказывается на качество жизни населения. Необходимо выполнить ремонт в щебеночном исполнении. |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) от реализации инициативного проекта | Результатом реализации инициативного проекта «Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул.Чкалова с.Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» станет повышение безопасности дорожного движения и повышение качества жизни населения. |
| 7 | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Эксплуатация дороги предполагает длительный срок, более 15 лет, жители будут поддерживать его в надлежащем состоянии, уничтожать сорную растительность и поросль деревьев и кустарников, с целью недопущения разрушения. |
| 8 | Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей) | 1485 человек проживающих на данной терриитории в с.Тахта. |
| 9 | Сроки реализации инициативного проекта | 31 декабря 2024 |
| 10 | Информация об инициаторе проекта (Ф.И.О. (при наличии) (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) | Литовченко Ольга Петровна Ставропольский край, Ипатовский муниципальный округ, с.Тахта, ул. Чкалова, дом № 84, сот. 8-961-459-28-77, адрес электронной почты: tahta_admin@mail.ru |
| 11 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | 401131,97 руб. |
| 12 | Средства бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для реализации инициативного проекта | 396131,97 руб. |
| 13 | Объём инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: | 5000,00 руб. (1,25%) |
| 13.1 | Денежные средства граждан | 1000,00 руб. |
| 13.2 | Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 4000,00 руб. |
| 14 | Объём не денежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе: | Трудовое участие (проведение субботников) |
| 14.1 | Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | Трудовое участие (проведение субботников) |
| 14.2 | Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие) | 0,00 |

Инициатор(ы) проекта (представитель инициатора) ___________________       Литовченко О.П.

(подпись)		         (Ф.И.О.)

Приложения: 1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация.

2. Гарантийное письмо о готовности принять участие в реализации инициативного проекта с указанием объема средств, направляемых на софинансирование инициативного проекта (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, при наличии).

3. Список граждан, изъявивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта либо список граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта (при наличии).

4.Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта) (при наличии).

5.Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при необходимости.

6.Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы).